# ПРОЕКТ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление

Администрации города Когалыма

от 23.04.2019 №879

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 26.04.2021 №40-О «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2019 №879 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019–2025 годы» (далее-Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 718 389,37 тыс. руб., из них:  - средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 95 983,73 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 557 750,42 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма 64 655,22 тыс. руб.  В 2019 году – 168 234,20 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 46 028,80 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 107 064,30 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма – 15 141, 10 тыс. руб.  В 2020 году – 156 709,10 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 14 268,90 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 128 336,30 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма – 14 103, 90 тыс. руб.  В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,00 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,00 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма – 0,00 тыс. руб.  В 2022 году – 131 053,30 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 11 706,40 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 107 552,10 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма– 11 794,80 тыс. руб.  В 2023 году – 129 611,60 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 10 157,80 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 107 788,70 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма – 11 665,10 тыс. руб.  В 2024 году – 132 781,17 тыс. руб.,  в том числе:  - средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 13 821,83 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 107 009,02 тыс. руб.;  - средства бюджета города Когалыма – 11 950,32 тыс. руб. |

»;

1.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселены 1,12 тыс. граждан из 49 аварийных многоквартирных домов общей площадью 13,54 тыс. кв. метров. |

»;

1.2. раздел 2 «Целевые показатели Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2. Целевые показатели Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено переселение 1,12 тыс. граждан из 49 аварийных многоквартирных домов общей площадью 13,54 тыс. кв. метров. Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жители которых будут переселены в 2019 - 2025 годах, приведен в Таблице 1 к Программе.»;

1.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. строку 1 «Проектная документация на дом» Таблицы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| 1 | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  - Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48B8486A83FE45F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  - Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D489818AA73CE95F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - [постановления](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48B8D80A135E95F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8782A63FE15F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 30 декабря 2016 года №1034/пр;  - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8685A434E35F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 03 декабря 2016 года №883/пр;  - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8685A435E95F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 14 ноября 2016 года №798/пр;  - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A838AA534E65F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 23 ноября 2015 года №844/пр;  - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8782A63CE85F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 16 декабря 2016 года №970/пр;  - [СП](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D4898087A33AE55F29692171A982FE2171F78F201A2A8023DE7DF22F47B60112886090679CB9653609H6w8F) 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 12 марта 2020 года №151;  - [СП](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48B8083A434E45F29692171A982FE2171F78F201A2A8023DF7FF22F47B60112886090679CB9653609H6w8F) 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года №288;  - СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8287A63CE95F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Минстроя России от 24 августа 2016 года №590/пр.  Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D48A8385A73FE75F29692171A982FE2171E58F781628863DDF78E77916F0H5w5F) Росстандарта от 11 июня 2013 года №156-ст.  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [СанПиН](consultantplus://offline/ref=F4F96CEDF199A5FE47AED8704609A4D4898483A238E15F29692171A982FE2171F78F201A2A8023DE7FF22F47B60112886090679CB9653609H6w8F) 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2.  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |

».

2. Постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2021 №194 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.04.2019 №879», подпункты 1.2.1.3., 1.2.2., 1.2.3. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 08.04.2020 №663 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.04.2019 №879» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение Администрации города Когалыма | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|  | Заместитель главы города Когалыма | В.В.Пчелинцев |  |
| МКУ «УЖКХ г. Когалыма» | директор | А.Т.Бутаев |  |
| ЮУ |  |  |  |
| ОО ЮУ |  |  |  |
| КФ |  |  |  |
| УЭ |  |  |  |
| КУМИ |  |  |  |
| УпоЖП |  |  |  |

Подготовлено:

Начальник ПТО

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.В.Кудла

Разослать: МКУ «УЖКХ г.Когалыма», КУМИ, УпоЖП, УОДОМС, ЮУ, газета, Прокуратура, пожнадзор, Роспотребнадзор, ООО «Ваш консультант», УЭ.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории

города Когалыма, признанных аварийными до 1 января 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годах | | | х | х | 13 539,48 | 1 116 | 31.12.2021 |
| По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 12 971,78 | 1 073 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 3 | 1982 | 20.12.2016 | 84,80 | 6 | 31.12.2024 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 7 | 1982 | 04.08.2015 | 94,60 | 8 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3 | 1991 | 09.11.2016 | 332,86 | 29 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3а | 1985 | 06.12.2013 | 347,49 | 19 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 7 | 1990 | 20.12.2016 | 399,30 | 48 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 14 | 1990 | 20.12.2016 | 108,40 | 9 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 53 | 1989 | 06.12.2013 | 303,25 | 21 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 69 | 1988 | 06.12.2013 | 264,90 | 18 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 71 | 1988 | 11.11.2014 | 387,46 | 18 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 255 | 1991 | 06.12.2013 | 574,70 | 44 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 61 | 1991 | 20.12.2016 | 262,76 | 15 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 63 | 1993 | 20.12.2016 | 289,70 | 17 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Дорожников, д. 19 | 1980 | 28.11.2014 | 151,90 | 16 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 1г | 1983 | 04.08.2015 | 37,30 | 4 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 239,10 | 18 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 8 | 1989 | 10.12.2013 | 170,05 | 13 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 10 | 1985 | 10.12.2013 | 299,80 | 24 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 12 | 1982 | 16.12.2013 | 86,30 | 5 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 40 | 1982 | 20.12.2016 | 30,30 | 1 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 51 | 1982 | 16.12.2013 | 105,20 | 9 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 3, к. Б | 1985 | 20.12.2016 | 216,10 | 27 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 27 | 1988 | 20.12.2016 | 538,70 | 36 | 31.12.2024 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 35 | 1987 | 19.12.2013 | 44,10 | 2 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 53 | 1986 | 19.12.2013 | 727,51 | 46 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 55 | 1991 | 19.12.2013 | 109,70 | 5 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 57 | 1991 | 19.12.2013 | 521,60 | 36 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 67 | 1991 | 19.12.2013 | 593,52 | 40 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 77 | 1989 | 19.12.2013 | 327,85 | 26 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 85 | 1989 | 11.11.2014 | 336,80 | 39 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 155 | 1993 | 23.12.2013 | 512,99 | 31 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 253 | 1987 | 20.12.2016 | 560,80 | 49 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Нефтяников, д. 64 | 1991 | 23.12.2013 | 180,70 | 6 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61а | 1986 | 11.11.2014 | 238,60 | 40 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61б | 1988 | 20.12.2016 | 77,00 | 11 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Рижская, д. 19 | 1981 | 04.08.2015 | 92,80 | 5 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 4 | 1980 | 11.11.2014 | 153,70 | 22 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 26 | 1990 | 23.12.2013 | 397,80 | 23 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 1 | 1986 | 20.12.2016 | 241,45 | 22 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 6 | 1988 | 09.12.2016 | 520,72 | 44 | 31.12.2024 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 11 | 1985 | 09.12.2016 | 551,77 | 46 | 31.12.2024 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 12 | 1987 | 20.12.2016 | 130,20 | 4 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 14 | 1986 | 20.12.2016 | 70,30 | 7 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 3, к. А | 1984 | 09.09.2016 | 173,00 | 23 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 5А | 1984 | 20.12.2016 | 306,10 | 50 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 30 | 1980 | 23.12.2013 | 184,90 | 12 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 30а | 1988 | 23.12.2013 | 522,90 | 74 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 22 | 1980 | 04.08.2015 | 70,00 | 5 | 31.12.2022 |
| Итого по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 567,70 | 43 | х |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 14 | 1990 | 20.12.2016 | 124,10 | 4 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 15/1 | 1993 | 15.12.2014 | 53,00 | 3 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 61 | 1991 | 20.12.2016 | 68,70 | 5 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 54,50 | 2 | 31.12.2022 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 10 | 1985 | 10.12.2013 | 55,60 | 2 | 31.12.2020 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 3, к. Б | 1985 | 20.12.2016 | 40,70 | 5 | 31.12.2023 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 35 | 1987 | 19.12.2013 | 43,60 | 4 | 31.12.2019 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 85 | 1989 | 11.11.2014 | 46,60 | 7 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61а | 1986 | 11.11.2014 | 20,00 | 5 | 31.12.2021 |
|  | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 6 | 1984 | 11.11.2014 | 60,90 | 6 | 31.12.2021 |

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда города Когалыма, признанного

таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | всего | | | | в том числе: | | | | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе: | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного | 12 971,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971,78 | 16737,54 | 718 389 370,00 | 14686,64 | - | 2050,90 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | фонда, признанного таковым до 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 5705,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5705,84 | 6724,70 | 168 234 200,00 | 6279,00 | - | 445,70 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 7265,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7265,94 | 10012,84 | 156 709 100,00 | 8407,64 | - | 1605,20 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 053 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 611 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 781 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда города Когалыма, признанного таковым до

1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе за счет средств: | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | Фонд | бюджет автономного округа | местный бюджет |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | 1073 | 348 | 19 | 329 | 12971,78 | 846,99 | 12124,79 | 718 389 370,00 | 95 983 730,00 | 557 750 420,00 | 64 655 220,00 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 406 | 133 | 6 | 127 | 5705,84 | 271,60 | 5434,24 | 168 234 200,00 | 46028800,00 | 107064300,00 | 15141100,00 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 667 | 215 | 13 | 202 | 7265,94 | 575,39 | 6690,55 | 156 709 100,00 | 14268900,00 | 128336300,00 | 14103900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131053300,00 | 11706400,00 | 107552100,00 | 11794800,00 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129611600,00 | 10157800,00 | 107788700,00 | 11665100,00 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132781170,00 | 13821830,00 | 107009020,00 | 11950320,00 |