ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_19__»__апреля_ 2010 г.					№ _799

О мероприятиях по благоустройству и

озеленению территории города Когалыма

в 2010 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона    от 06.10.2003 №31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 24 части 1 статьи 6 Устава города Когалыма, Правилами санитарного содержания и благоустройства города Когалыма, утверждёнными Постановлением Главы города Когалыма от 10.05.2007 №956, распоряжением Главы города Когалыма от 30.10.2008 №407-р «О контроле за состоянием городских территорий и объектов», в связи с празднованием 25-летия со Дня образования города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города Когалыма в весенне-летний период 2010 года, согласно приложению 1.

2. Закрепить за предприятиями города Когалыма территории по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию согласно приложению 2.

3. Заместителю Главы города Когалыма В.В.Апоненко, не реже двух раз в месяц, каждую вторую и четвёртую пятницу месяца организовать проведение совещаний по ходу выполнения мероприятий в соответствии с настоящим постановлением.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города Когалыма, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, задействованных для выполнения мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию города Когалыма, не реже двух раз в месяц, каждый второй и четвёртый вторник месяца до 17.00 обеспечивать предоставление информации о ходе выполнения мероприятий в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма электронной связью glonas2@yandex.ru или факсимильной по номеру 8(34667) 2-64-00 по установленной форме согласно приложению 3.

5. Возложить персональную ответственность за благоустройство, озеленение и санитарное содержание закрепленных территорий на руководителей предприятий, организаций и учреждений города Когалыма.

6. Контроль за организацией мероприятий по благоустройству, озеленению городских и санитарному содержанию территорий возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова).

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма В.В.Апоненко.

Глава города Когалыма 					С.Ф.Какоткин

# Приложение 1

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 19.04.2010 №799

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории города Когалыма

в весенне-летний период 2010 года и подготовке к празднованию 25-летия со Дня образования города

и Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Контроль за исполнением | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия городского хозяйства и нефтегазодобывающей отрасли |
| 1. Работы по улучшению эстетического вида зданий, сооружений, объектов благоустройства города Когалыма |
| 1. | Очистка, ремонт и покраска (по необходимости) фасадов зданий, сооружений, арендуемых или находящихся в собственности предприятий города. | Предприятия города | до 20.08.2010 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) | Собственники, арендаторы зданий, сооружений |
| 2. | Ремонт, покраска и установка новых декоративных ограждений, малых архитектурных форм (лавочки, урны, скамьи, и т.д.) | Предприятия города | до 20.08.2010 ремонт и покраска. Установка по согласованию | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 3. | Ремонт и покраска существующих детских игровых и спортивных площадок. | Предприятия города | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 |

|  |  |  |  |  | настоящего постановления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт существующих детских городков и спортивных площадок, обустройство мест отдыха населения в микрорайонах города на территориях, прилегающих к жилым домам (лавочки, песочницы и др.) | Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, предприятия города | до 30.07.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 5. | Ямочный ремонт дорожного покрытия и нанесение дорожной разметки | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника» | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | В объемах, согласно условий муниципального контракта |
| 6. | Ремонт фасадов, кровель и покраска автобусных пассажирских остановок общественного транспорта | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника» | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) |  |
| 7. | Очистка от объявлений и афиш, покраска информационных тумб у остановок общественного транспорта | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника» | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) |  |
| 8. | Замена по необходимости, ремонт и покраска указателей места нахождения пожарных гидрантов | ООО «Горводоканал» | до 15.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |

| 9. | Установка, замена по необходимости, ремонт и покраска указателей места расположения инженерных сетей и коммуникаций, вдоль автомобильных дорог города | Предприятия, собственники инженерных сетей | до 15.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Ремонт и покраска рекламных конструкций, вывешивание (обновление по необходимости) баннеров, растяжек, флажков | Предприятия города | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления), за исключением конструкций обслуживаемых рекламными агентствами |
| 11. | Ремонт и покраска рекламных конструкций | ООО «ЛОТОС», ООО «Сфинкс», КГ МУП «КДЦ» | до 30.06.2010 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 12. | Ревизия и монтаж флаговых композиций | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | до 30.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 13. | Ремонт линий наружного освещения с заменой ламп. Ревизия подсветки объектов благоустройства и установка дополнительного освещения территорий города | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |

| 14. | Подготовка и подключение праздничной иллюминации к 25-летию со дня образования города и Дня нефтяной и газовой промышленности | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий города |
| 1. | Вывоз мусора, песка с прилотковой части автодорог и тротуаров, очистка обочины после зимней эксплуатации, побелка бордюрного камня вдоль автодорог при необходимости выравнивание и замена бордюрного камня | КГ МУП «Коммунспецавто-техника» | до 01.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 2. | Весенняя стрижка кустарников, деревьев спиливание, сухих, больных деревьев, прореживание по необходимости в местах произрастания с высокой плотностью. Посадка саженцев кустарников, деревьев | Предприятия города | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 3 | Обработка от насекомых вредителей инсектицидами | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника», Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 4. | Посадка деревьев, кустарников, цветочной рассады в местах массового отдыха населения (парки, скверы города) | Организации, обслуживающие места массового отдыха населения в соответствии с муниципальными контрактами | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |

| 5. | Завоз торфяно-песчаной смеси в места озеленительных работ, выполняемых на территории города | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника», ООО «Дорстройсервис» | до 20.07.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | По заявкам предприятий города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Планирование торфяно-песчаной смеси, (раскисление, подготовка под посев газонной травы, посадка цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников) | Предприятия города | до 20.07.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 7. | Устройство, восстановление и содержание газонов (посев, полив и выкашивание) | Предприятия города | В течение всего летнего периода | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 8. | Выполнение необходимых мероприятий по санитарному содержанию, благоустройству парков, скверов, других мест массового отдыха (ремонт, покраска скамеек, урн, декоративных ограждений и других элементов благоустройства) | Организации, обслуживающие места массового отдыха населения в соответствии с муниципальными контрактами | до 30.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 9. | Уборка территорий, улиц и площадей города, вывоз мусора, песка, листвы, веток деревьев и кустарников на городскую свалку твердых бытовых отходов | Предприятия города | 2 раза в месяц с 23.04.2010 до 10.09.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых территориях за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |

| 10. | Благоустройство участков строительных объектов, на которых ведутся строительные и ремонтные работы (ремонт и покраска оградительных сооружений, очистка подъездных дорог от строительного мусора и грунта) | Организации (подрядчики), осуществляющие строительство | до 20.06.2010 | МБУ «УКС города Когалыма» (Е.Ю.Гаврилюк), УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Выравнивание плит дворовых проездов в микрорайонах города | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника» | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | По утверждённому перечню объектов с УЖКХ Администрации города Когалыма |
| 12. | Устройство пешеходных дорожек в микрорайонах города и дворах жилой застройки левобережной части города | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника», КГ МУП «УПТК», предприятия города | до 02.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова), отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов) | По утверждённому перечню объектов с УЖКХ Администрации города Когалыма |
| 13. | Устройство дополнительных гостевых стоянок автомобилей на территории, прилегающей к жилым домам | КГ МУП «Коммун-спецавтотехника», КГ МУП «УПТК», предприятия города | до 20.08.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | По утверждённому перечню объектов с УЖКХ Администрации города Когалыма |
| 14. | Восстановление дорожного покрытия после ремонта наружных инженерных сетей в зимний период (планировка, асфальтирование, вывоз грунта, завоз торфяно-песчаной смеси, посев травы, посадка деревьев) | ООО «Городские Теплосети», ООО «Горводоканал», ОАО «ЮТЭК-Когалым», ООО | до 20.07.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |

|  |  | «Уралсвязьинформ», другие предприятия собственники инженерных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Очистка и ремонт чаш фонтанов | Транспортная компания «Спецнефтетранс» - ООО «Дорстройсервис», - ООО «Когалымское управление технологического транспорта», ООО «Когалымское управление ремонта скважин», «Управление теплоснабжения» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ООО «Горводоканал» | до 01.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых объектах за предприятиями города (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 16. | Ревизия и текущее обслуживание электрооборудования и насосного оборудования фонтанов, установка форсунок | «Управление теплоснабжения» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети», ООО «Горводоканал» |  |  |  |

| 17. | Озеленение территорий (высадка цветочных растений у основания обслуживаемых порталов и баннеров) | Предприятия города | до 20.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) | На закреплённых объектах за предприятиями города (в соответствии с п. 3.2. прил. 2 настоящего постановления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Ревизия и текущее обслуживание системы полива газонов | ООО «Горводоканал» | Постоянно | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 19. | Очистка ливневой канализации и водоотводных каналов | ООО «Горводоканал» | до 30.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| 20. | Проведение дезинфекции, ремонт покраска контейнеров для сбора ТБО и контейнерных площадок города | Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, ООО «Экотехсервис» | до 15.06.2010 | УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| II. Предприятия торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города Когалыма |
| 1. | Очистка, ремонт и покраска (по необходимости) фасадов зданий магазинов, павильонов, киосков | Предприятия торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения города Когалыма | до 20.06.2010 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.И.Чурбанов), Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) | На закреплённых территориях (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 2. | Ремонт, покраска и установка новых малых архитектурных форм (урны, скамьи, цветочные клумбы), побелка бордюрного камня |  | до 20.06.2010 |  |  |
| 3. | Рекламное оформление витрин, включая тематику празднования Дня города, обновление вывесок и аншлагов торговых предприятий города |  | до 20.06.2010 |  |  |

| 4. | Организация работы летних торговых точек в соответствии с правилами санитарного содержания и благоустройства города Когалыма |  | до 20.07.2010 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Высадка зеленых насаждений (деревья, кустарники) разбивка газонов, цветников и уход за ними |  | до 20.06.2010 |  | На закреплённых территориях (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 6. | Санитарная очистка от мусора и благоустройство территорий прилегающих к объектам торговли |  | 2 раза в месяц с 23.04.2010 до 10.09.2010 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская), УЖКХ Администрации города Когалыма (Е.В.Шухорова) |  |
| III. Бюджетные учреждения города Когалыма |
| 1. | Очистка, ремонт и покраска (по необходимости) фасадов зданий | Учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания населения, находящиеся на территории города Когалыма | до 20.06.2010 | Управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун), отдел по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма (И.Н.Крутько), управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская), отдел по вопросам здравоохранения Администрации города Когалыма (А.М.Сульдин), муниципальное учреждение | На закреплённых территориях (в соответствии с прил. 2 настоящего постановления) |
| 2. | Ремонт и покраска ограждений по периметру участка |  | до 20.06.2010 |  |  |
| 3. | Ремонт, покраска и установка новых малых архитектурных форм, спортивных площадок, элементов благоустройства территорий учреждений |  | до 20.06.2010 ремонт и покраска. Установка по согласованию |  |  |
| 4. | Озеленение территорий учреждений: Высадка зеленых насаждений (деревья, кустарники) разбивка газонов, цветников и уход за ними |  | до 20.06.2010 |  |  |

| 5. | Санитарная очистка от мусора и благоустройство территорий прилегающих к бюджетным учреждениям |  | 2 раза в месяц с 23.04.2010 до 10.09.2010 | «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Садово-огороднические некоммерческие товарищества, гаражно-потребительские, гаражно-строительные кооперативы |
| 1. | Санитарная очистка от мусора и благоустройство территорий по периметру (не менее 25 м) | Председатели садово-огороднических и гаражных кооперативов города | 2 раза в месяц с 23.04.2010 до 10.09.2010 | КУМИ Администрации города Когалыма (С.Л.Павлюченков) |  |
| 2. | Заключение договора на вывоз ТБО, с организацией оказывающей услуги по вывозу отходов |  | до 30.07.2010 |  |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории, прилегающей к кооперативу |  | до 30.07.2010 |  |  |

# ________________________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 19.04.2010 №799

Закрепление территории, объектов благоустройства города Когалыма

за предприятиями, организациями и учреждениями для проведения работ

по благоустройству и озеленению в 2010 году, в рамках подготовки к празднованию

25-летия со Дня образования города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Границы закрепленной территории, объекты благоустройства | Предприятие, за которым закреплена территория, объект | Руководитель предприятия, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА |
| 1.1. 1-ый микрорайон города |
| 1. | В границах ул. Дружбы народов, Молодёжная (территория, прилегающая к трёхлистникам и ограниченная внутриквартальными проездами вдоль домов ул. Дружбы народов, 18а, и ул. Молодёжная, 9) | ООО «Управление социальных объектов» | Попович Н.И. |
| 2. | В границах ул. Мира (территория, прилегающая к МОУ СОШ №8/2 и ограниченная проездами вдоль многоквартирных жилых домов ул. Мира, 4, 10) | Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети» | Осипов С.А. |
| 3. | В границах ул. Дружбы народов (территория ограничена внутриквартальными проездами от дома по ул. Дружбы народов, 26, до МОУ СОШ №8/2 вдоль д/с «Сказка» и проезда вдоль дома ул. Дружбы народов, 18а) | ООО «КогалымНИПИнефть» | Шкандратов В.В. |
| 4. | В границах ул. Дружбы народов и ул. Степана Повха (территория ограничена внутриквартальными проездами от дома по ул. Дружбы народов, 26, до магазина «Новинка» и далее до ул. Степана Повха прилегающая к д/с «Буратино») | ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» | Титов Д.Б. |
| 5. | В границах ул. Мира, Молодёжная (территория ограничена внутриквартальными проездами вдоль домов по ул. Мира, 12, Молодёжная, 13б, Молодёжная, 9) | Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» | Гамзов М.С. |

| 6. | В границах ул. Мира, ул. Степана Повха (территория ограничена внутриквартальным проездом до границы д/с «Буратино» и школы №8/2, а также проездом вдоль дома по адресу: ул. Мира, 4) | Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в городе Когалыме | Шмаков А.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Комфорт» | Позняков В.В. |
| 8. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Комфорт+» | Синчак И.Б. |
| 9. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Сказка», Детский сад «Буратино», МОУ СОШ № 8/2 | Директора учреждений, управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) муниципального учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |
| 10. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения города Когалыма | КГ МУП «Росинка», ООО «Медвежонок», ООО «Пульсар», ООО «Лаваш», ООО «Сервиснет», ИП Кирзнер Ю.М. (киоск) | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 11. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений здравоохранения (поликлиника по адресу: ул. Мира, 4б) | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница» | Руководитель учреждения, главный врач больницы, отдел |

|  |  |  | здравоохранения Администрации города Когалыма (А.М.Сульдин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. 2-ой микрорайон |
| 1. | В границах ул. Дружбы народов, Прибалтийская (территория ограничена внутриквартальными проездами вдоль дома по адресу: ул. Дружбы народов, 12в, проездом прилегающим к МОУ СОШ №3 за территорией банка «Петрокоммерц», вдоль комплексного центра социального обслуживания населения «Жемчужина» до ул. Прибалтийская) | «Управление ремонта нефтепромыслового оборудования» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» | Максимов С.Н. |
| 2. | В границах ул. Дружбы народов, Молодёжная (вдоль внутриквартального проезда, прилегающего к д/с «Чебурашка» и проезда вдоль МОУ СОШ №3 до ул. Дружбы народов) | ООО «Центр научно-исследовательских и производственных работ» | Сатрутдинов Р.Р. |
| 3. | В границах ул. Мира, Молодёжная (ограничена территорией, внутриквартальных проездов от почты по ул. Молодёжная, 10 до МОУ СОШ №3 и от здания Администрации города Когалыма ул. Мира, 22 до тыльной стороны Дома бытовых услуг ул. Молодёжная, 10/4) | ОАО «РДН групп» филиал «Когалымский завод химреагентов» | Халитов Д.М. |
| 4. | В границах ул. Мира, (территория ограничена внутриквартальным проездом от здания Администрации города Когалыма ул. Мира, 22 до тыльной стороны «Дома бытовых услуг» ул. Молодёжная, 10/4, ограждения школы №3 до дома ул. Прибалтийская 9а, вдоль домов ул. Мира, 22б, 22а, включая территорию Администрации города и комплексного центра социального обслуживания населения «Жемчужина» до ул. Прибалтийская) | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| 5. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Комфорт+» | Синчак И.Б. |
| 6. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Уют+» | Синчак И.Б. |
| 7. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Уют» | Бермишева Н.Н. |
| 8. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Родничок», Детский сад «Чебурашка», Детский сад «Колокольчик», МОУ СОШ №3 | Директора учреждений, управление образования |

|  |  |  | Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питаниям, сферы обслуживания населения города Когалыма | КГ МУП «Рябинушка», КГ МУТП «Сияние Севера», КГ МУП «Роспечать», ООО «Космос», КГ МУП «Центральная городская аптека» | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 10. | Территория учреждений социального обслуживания населения | УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» | Киреева Т.П. |
| 1.3. 3-ий микрорайон |
| 1. | В границах ул. Прибалтийская, Мира (вдоль домов по ул. Мира, 19, ул. Молодёжная, 24, ограждений образовательных учреждений детский сад «Солнышко», МОУ СОШ №5 до ул. Прибалтийская) | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| 2 | В границах ул. Мира, Молодёжная (территория, прилегающая к культурно-досуговому комплексу «Янтарь», магазину «Рассвет» и ограничена ограждениями образовательных учреждений детский сад «Солнышко», МОУ СОШ №5 и проездом вдоль домов по адресу: ул. Ленинградская, 6, 2) | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Дорстройсервис» | Снурницын С.Д. |
| 3. | В границах ул. Прибалтийская, Ленинградская, Молодёжная, и проездом вдоль домов по адресу: ул. Ленинградская, 6, 2 в сторону МОУ СОШ №5 | Управление теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» | Демченко Н.М. |

| 4. | В границах ул. Мира, Прибалтийская (территория, прилегающая к административному зданию ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» по адресу: ул. Мира, 23) | ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» | Ильиных С.Г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Уют+» | Синчак И.Б. |
| 6. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Содружество» | Синчак И.Б. |
| 7. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Солнышко», МОУ СОШ № 5, МУ «Детская школа искусств», МО УДО «Дом детского творчества» | Директора учреждений, управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |
| 8. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питаниям, сферы обслуживания населения города Когалыма | КГ МУТП «Восход», ООО «Спутник», КГ МУП «Роспечать» (киоск), ИП Кирзнер Ю.М. (киоск), ИП Сундуков В.Н. (киоск), ИП Пештерян И.Г. (киоск) | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 9. | Территория учреждений социального обслуживания населения | Бюджетное учреждение социального обслуживания ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга надежды» | Васбиева А.И. |
| 10. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | МУ «Культурно-досуговый комплекс» «Янтарь» | Р.Р.Мирова, управление культуры и |

|  |  |  | молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. 4-ый микрорайон |
| 1. | В границах ул. Прибалтийская, Ленинградская, Бакинская территории внутри микрорайона | ООО «Городские Теплосети» | Гурин А.А. |
| 2. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Содружество» | Былинка С.Б. |
| 3. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Гармония» | Былинка С.Б. |
| 4. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Жильё» | Митюков Л.В. |
| 5. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Золушка», Детский сад «Медвежонок», Детский сад «Росинка», МОУ СОШ №6 | Директора учреждений, управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |
| 6. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения города Когалыма | Вдоль ул. Мира: ОАО «ОРС №17», ООО «Мечта», ООО «Оскар», ООО «Содружество», | Руководители предприятий, управление экономики Администрации |

|  |  | ООО «Сибирский купец» Внутри микрорайона: КГ МУТП «Восход», ООО «ТК «Миллениум» рынок, ООО «Белая ночь», ООО «Восток», ООО «Корона», ООО «Эллис», ООО «Бытовая электроника», ООО «Таврия», ООО «Север» (киоск), ООО «Лаваш» (киоск), ИП Петренко В.П. (магазин), ИП Якобчак Э.И. (магазин), ИП Гаджиев И.А (киоск) | города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Территория, занимаемая учреждениями здравоохранения (Больничный комплекс по адресу: ул. Молодежная, 19) | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница» | Руководитель учреждения, отдел здравоохранения Администрации города (А.М.Сульдин) |
| 1.5. 7-ой микрорайон |
| 1. | В границах ул. Мира, Северная, Сургутское шоссе, Градостроителей территория внутри микрорайона | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Когалымское управление технологического транспорта» | Донцов Д.И. |
| 2. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Уют» | Бермишева Н.Н. |
| 3. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Сибирь» | Бермишева Н.Н. |
| 4. | Территория, занимаемая учреждениями образования | МОУ СОШ № 10 | М.В.Новохатский, управление |

|  |  |  | образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения города Когалыма | ООО «ЛУКОЙЛ Уралнефтепродукт», ООО «Север», ТОП ООО «Эдельвейс», КГ МУП «Роспечать» (киоск), КГ МУП «Центральная городская аптека» | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 6. | Территория, занимаемая, учреждениями культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Молодежный творческий центр «Метро» | Л.А.Заремская, управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| 1.6. 10-ый микрорайон |
| 1. | В границах ул. Сибирская, Степана Повха, Солнечная, Сопочинского территория внутри микрорайона | ООО «Горводоканал» | Шекета А.Н. |
| 2. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Жильё» | Митюков Л.В. |
| 3. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Жилсервис» | Митюков Л.В. |
| 4. | Территория, занимаемая учреждениями образования | ГОУ НПО «Когалымское профессиональное училище №9» | Балахнин А.Ю. |
| 5. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питаниям, сферы обслуживания населения города Когалыма | ООО «Ирина», ООО «Интерьер», ООО «Югра», | Руководители предприятий, Управление |

|  |  | ООО ТД «Континент» | экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Феникс» | Сергеева В.Е. управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| 1.7. 11-ый микрорайон |
| 1. | В границах ул. Степана Повха, проспект Шмидта внутри 11 микрорайона (территория от пересечения улиц Мира, Степана Повха до пересечения проспекта Шмидта и ул. Сибирская, далее по проспекту Шмидта до дома №12 и от торца дома в сторону КСК «Ягун» ул. Степана Повха) | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» | Выговский В.В. |
| 2. | В границах ул. Степана Повха, Дружбы народов, проспекта Шмидта до дома №12 по проспекту через 11 микрорайон до КСК «Ягун» | КГ МУП «Управление производственно технологической комплектации» | Дыба А.А. |
| 3. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Жилсервис» | Митюков Л.В. |
| 4. | Территория, занимаемая учреждениями образования | МОУ СОШ №7 | Наливайка Т.А., управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М. Личкун) |
| 5. | Территория, занимаемая учреждениями культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Дворец спорта»: - Культурно спортивный комплекс «ЯГУН», | Новиков Г.А., отдел по физической культуре и |

|  |  | - Ледовый дворец «Айсберг» | спорту Администрации города Когалыма (Крутько И.Н.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Культурно-методический центр» «АРТ-Праздник» | Тынянова С.П., управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| 1.8. 13-ый микрорайон |
| 1. | В границах ул. Дружбы народов, Югорская (от кольцевой развязки ул. Дружбы народов, далее по ул. Югорская до дома №26 и по внутриквартальному проезду вдоль домов по ул. Югорская 26, 24, ограждения детского сада «Почемучка» до ул. Дружбы народов) | ОАО «Когалымпассажиравтотранс» | Иванов В.М. |
| 2. | В границах ул. Дружбы народов, Югорская, Янтарная (от дома №26 по ул. Югорская до ул. Янтарная, Дружбы народов до заезда к магазину «Росич» до дома №29 по ул. Дружбы народов) | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | Веприков Ю.А. |
| 3. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Наш дом» | Позняков В.В. |
| 4. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Маугли», Детский сад «Почемучка», МОУ «СОШ №8 с углублённым изучением отдельных предметов» | Директора учреждений, Управление образования Администрации города Когалыма |
|  |  |  | (Ю.М.Личкун) Муниципальное) |

|  |  |  | учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения города Когалыма | КГ МУП «Культурно-досуговый центр «Когалым», ООО «Эдельвейс», ООО «ТК «Миллениум», КГ МУП «Роспечать» (киоск) | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 6. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Дворец спорта» | Новиков Г.А., отдел по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма (И.Н.Крутько) |
| 7 | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система», Муниципальное учреждение «Парк аттракционов» | Директора учреждений, управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| 8. | Территория учреждений социального обслуживания населения | Отдел ЗАГС «Дворец бракосочетания» | Москалец О.Л. |

| 1.9. Скверы, парки, объекты массового отдыха населения |
| --- |
| 1. | Территория Рябинового бульвара ограниченная проезжей частью автомобильных дорог по улице Прибалтийская, Градостроителей и заборным ограждением административного здания ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» по адресу: ул. Прибалтийская, 20 | Аппарат управления территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» | Галепа А.Н. |
| 2. | Рябиновый бульвар, ограниченный проезжей частью автомобильных дорог по улице Прибалтийская, Градостроителей, Дружбы народов и заборным ограждением, расположенным с северо-восточной стороны здания ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» по адресу: ул. Прибалтийская, 20 | Организации, обслуживающие места массового отдыха населения в соответствии с муниципальными контрактами | Директора предприятий, УЖКХ Администрации города Когалыма (Шухорова Е.В.) |
| 3. | Сквер в седьмом микрорайоне |  |  |
| 4. | Сквер им. «Степана Повха» |  |  |
| 5. | Сквер им. «Шмидта» |  |  |
| 6. | Сквер «Югорочка» |  |  |
| 7. | Сквер у административно здания ул. Дружбы народов, 41 |  |  |
| 8. | Парк военной техники «Возрождение» |  |  |
| 9. | Береговое укрепление реки Ингу – Ягун |  |  |
| 10. | Площадь «Мира» |  |  |
| 1.10. Прилегающая территория вдоль объездных и центральных дорог города |
| 1. | Территория, прилегающая к дороге по ул. Прибалтийская (от ГКНС по адресу: ул. Прибалтийская, 24 до поворота к гостинице «Лесная») | ОАО «Когалымнефтепрогресс» | Легаев Я.В. |
| 2. | Территория, прилегающая к объездной дороге (от поворота в сторону ул. Прибалтийская до перекрёстка с ней), территория, прилегающая к дороге ул. Прибалтийская (от трёхлистников до ГКНС) | Когалымское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» | Невмержицкий В.В. |
| 3. | Территория лесопарковых участков, прилегающая к улицам Сургутское шоссе (от территории автозаправки, до светофора) ул. Северная (от светофора по ул. Северная до пересечения с объездной дорогой и ул. Мира) | ОАО «РИТЭК» НГДУ «РИТЭК нефть» | Ваньков А.А. |
| 4. | Территория лесопарковых участков, прилегающая к объездной дороге (от перекрёстка ул. Северная, ул. Мира до поворота на ул. Прибалтийская) | ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» | Ильиных С.Г. |

| 5. | Территория лесопарковых объектов, прилегающая к ул. Мира (от перекрёстка ул. Северная, ул. Мира до ул. Градостроителей) | ООО «КАТКонефть» | Тарасов С.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Территория вдоль ул. Градостроителей (от перекрёстка ул. Сургутское шоссе и ул. Градостроителей, пр. Нефтяников, до перекрёстка с ул. Прибалтийской) и по внутреннему периметру объездной дороги | ООО «Управление социальных объектов» | Попович Н.И. |
| 7. | Территория лесопарковой зоны, вдоль ул. Янтарная, Югорская (от ул. Янтарная до дома №26 по ул. Югорская), Территория вдоль ул. Прибалтийская со стороны жилых домов (от дома по ул. Прибалтийская, 1 до перекрёстка с ул. Ленинградская и Прибалтийская) | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | Веприков Ю.А. |
| 8. | Территория, прилегающая к храму от дома по ул. Югорская 26 до Дружбы народов), Территория вдоль дорог по ул. Солнечная, проезд Сопочинского до городского рынка | ОАО «Когалымпассажиравтотранс» | Иванов В.М. |
| 9. | Территория, прилегающая к дороге ул. проезд Сопочинского от автостоянки у городского рынка до перекрёстка с ул. Бакинская, ул. Ленинградская, ул. Сибирская, включая территорию пустыря до территории городской больницы | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» ООО «Жилсервис», ООО «Жильё» | Выговский В.В., Митюков Л.В. |
| 10. | Территория вдоль ул. Сибирская от перекрёстка с проспектом Шмидта до перекрёстка ул. Бакинская, ул. Ленинградская. Территория вдоль ул. Дружбы народов от перекрёстка улиц Степана Повха, Янтарная, Дружбы народов до перекрестка с проспектом Шмидта | ООО «Горводоканал» | Шекета А.Н. |
| 12. | Территория вдоль дороги по ул. Прибалтийская от перекрёстка с ул. Бакинская по стороне примыкающей к производственным предприятиям коммунального хозяйства, гаражным кооперативам до моста через р.Кирилл-Высь Ягун). Прилегающая территория вдоль дороги по улицам Бакинская, Ленинградская, вдоль жилых домов и ограждения гаражных кооперативов | ООО «Городские Теплосети» | Гурин А.А. |
| 13. | Территория вдоль дороги по ул. Проспект Шмидта со стороны 11 микрорайона, ул. Степана Повха от перекрёстка улиц Мира, Степана Повха со стороны 11 микрорайона | КГ МУП «Управление производственно технологической комплектации» | Дыба А.А. |
| 14. | Территория вдоль автомобильных дорог (по ул. Молодежная, ул. Мира - от ул. Степана Повха до ул. Прибалтийская, ул. Ленинградская - от перекрёстка с ул. Бакинская, Сибирская по чётной стороне до ул. Прибалтийская | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» | Выговский В.В. |

| 15. | Территория вдоль автомобильной дороги от ограждения гостиницы «Лесная» до моста через р. Кирилл-Высь Ягун | Филиал ООО «АРГОС» - СУМР | Пупков А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Территория лесного участка вдоль автомобильной дороги по проспекту Шмидта от пересечения с ул. Степана Повха до перекрёстка с ул. Дружбы народов | Филиал ООО «АРГОС» - Прометей | Хайруллин И.М. |
| 17. | Территория, прилегающая к ул. Дружбы народов от остановки «Уралочка» до ул. Прибалтийской | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» | Выговский В.В. |
| 18. | Территория вдоль автомобильной дороги от перекрёстка ул. Дружбы народов и проспекта Шмидта по проспекту Магистральный до светофорного объекта на пересечении с ул. Береговая (по обе стороны проезжей части автомобильной дороги) | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| II. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА |
| 1. | Земельный участок территории поселка «Пионерный», ограничен улицами Дорожников, Олимпийская, Энергетиков, Спортивная, Магистральная | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| 2. | Территория вдоль автомобильной дороги по ул. Береговая от светофора по ул. Магистральная до пересечения с ул.Комсомольская, в границах прилегающей территории автодороги | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Когалымское управление технологического транспорта» | Донцов Д.И. |
| 3. | Земельный участок территории поселка «Пионерный», ограниченный улиц Пионерная, Широкая, Лесная, Студенческая |  |  |
| 4. | Территория посёлка «Пионерный» от пересечения ул. Береговая - Комсомольская, в границах улиц Набережная, Широкая | ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» | Ельцов И.Д. |
| 5. | Территория посёлка «Пионерный» от пересечения улиц Береговая - Романтиков до магазина «Русская поляна» и далее на север по ул. Набережная до пересечения дороги у дома по ул. Набережная, 155 и в сторону ул. Береговая по проезду вдоль торца многоквартирных домов. | ООО «Аргос-Кедр» | Пупков А.А. |
| 6. | Территория посёлка «Пионерный» от пересечения ул. Береговая - Широкая до ул. Набережная, далее до дома по ул. Набережная, 155 и по проезду вдоль многоквартирных жилых домов до ул. Береговая | Филиал ООО «АРГОС» - СУМР | Рощепкин И.А. |
| 7. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Набережная, Олимпийская, Кирова, Дорожников, Романтиков | Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» | Гамзов М.С. |

| 8. | Территория посёлка «Пионерный» от пересечения ул. Береговая - Романтиков, в границах улиц Береговая, Набережная, Романтиков | ОАО «Когалымнефтепрогресс» | Легаев Я.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Территория посёлка «Пионерный», вдоль автодороги от перекрёстка с проспектом Нефтяников включая дома №№ 2а, 4а по ул. Широкая до ул. Лесная |  |  |
| 10. | Территория посёлка «Пионерный», в границах домов по ул. Береговая д. 49а, МОУ СОШ №1, ул. Береговая 15/1, улиц Набережная, Романтиков | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Дорстройсервис» | Снурницын С.Д. |
| 11. | Территория посёлка «Пионерный», в границах объектов, расположенных по адресам ул. Олимпийская д.17 - проспект Нефтяников д.17 |  |  |
| 12. | Территория вдоль автомобильной дороги от ул. Береговая дом №3 до пересечения с проспектом Нефтяников | ТПУ «ЗапСибНефтеавтоматика» | Дзема А.В. |
| 13. | Территория производственной базы, от пересечения ул. Береговая – проспект Нефтяников по проспекту Нефтяников до пересечения с ул. Олимпийская | ООО «ПрогрессНефтеСервис» | Трондин В.Т. |
| 14. | Территория, в границах проспекта Нефтяников от заезда к котельной ГТС до автомобильной стоянки ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» | ОАО «РДН групп» филиал «Когалымский завод химреагентов» | Халитов Д.М. |
| 15. | Территория вдоль автодороги по проспекту Нефтяников от пересечения проспекта Нефтяников и ул. Широкая до пересечения с ул. Комсомольская | ООО «КАТКонефть» | Тарасов С.П. |
| 16. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Комсомольская, Лесная, Набережная | «Управление ремонта нефтепромыслового оборудования» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» | Максимов С.Н. |
| 17. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Лесная, Широкая, Набережная | Когалымское региональное управление ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» | Невмержицкий В.В. |
| 18. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Широкая, Нефтяников, Набережная до торца дома №27 по ул. Набережная, и далее на восток в сторону дома №9 по ул. Нефтяников | Управление теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» | Демченко Н.М. |
| 19. | Территория посёлка «Пионерный», участок ограничен улицами Набережная, Романтиков, Нефтяников от дома №27 по ул. Набережная до ул. Романтиков и от поворота на север по ул. Нефтяников до дома №9 по улице Нефтяников | ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» | Титов Д.Б. |
| 20. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Широкая, Новоселов, Нефтяников, Романтиков | ООО «Управление социальных объектов» | Попович Н.И. |

| 21. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Набережная, Энергетиков, Механизаторов | ОАО «РИТЭК» НГДУ «РИТЭК нефть» | Ваньков А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Территория посёлка «Пионерный», в границах котельной «АРИ» по адресу ул. Спортивная, 10б | Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» | Осипов С.А. |
| 23. | Проспект Нефтяников (от ПМК 177 до ж/д вокзала) | ОАО «Когалымгоргаз» | Дубовенко В.В. |
| 24. | Территория отвода МПС, земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям | Свердловская железная дорога Сургутское отделение Дороги Ноябрьская дистанция пути | Денисов Ю.Н. |
| 25. | Территория посёлка «Пионерный», в границах улиц Дорожников, Олимпийская | ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» | Ильиных С.Г. |
| 26. | Территория, прилегающая к дороге по проспекту Нефтяников от поворота на ул. Комсомольская до ул. Магистральная | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» | Выговский В.В. |
| 27. | Территория посёлка «Фестивальный», в границах улиц Рижская, Проспект Нефтяников, Таллиннская | Ортьягунское линейно-производственное управление магистральных газопроводов и конденсатопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» | Ронжин А.А. |
| 28. | Территория поселка «Фестивальный», в границах улиц Привокзальная, Фестивальная, проспект Нефтяников, проспект Магистральный | Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога Сургутское отделение Дороги | Денисов Ю.Н. |
| 29. | Территория поселка «Фестивальный», в границах улиц Таллиннская, проспект Нефтяников, Привокзальная, Фестивальная | ООО «Городские Теплосети», ООО «Горводоканал», КГ МУП «Коммунспецавтотехника», КГ МУП «Управление производственно технологической комплектации» | Гурин А.А., Выговский В.В., Дыба А.А. |
| 30. | Территория вдоль автомобильной дороги от путепровода по проспекту Нефтяников до поворота ул. Рижская | «Когалымские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго» | Зырянов К.Б. |
| 31. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Проспект» | Голобурдов А.В. |

| 32. | В границах прилегающей территории, обслуживаемых жилых домов | ООО «Аркада» | Голобурдов А.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Территория, занимаемая учреждениями образования | Детский сад «Берёзка», МОУ «СОШ» №9, МОУ «СОШ» №1 | Директора учреждений, управление образования Администрации города Когалыма (Ю.М.Личкун) муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования» (Н.П.Майнингер) |
| 34. | Земельные участки и объекты недвижимости предприятий торговли, общественного питаниям, сферы обслуживания населения города Когалыма | МУТП «Лада», КГ МУТП «Метелица», КГ МУП «Центральная городская аптека», ООО «Руслан», ООО «Айсберг», ООО «Гермес», ООО «Дары природы», ООО «Рустам», ООО «Каспий», ООО «Лаваш», ООО «МаГГ Эл», ООО «Оазис», ООО «Магнат», ООО «Русская поляна», ООО «Салют», ООО «Скиф», | Руководители предприятий, управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

|  |  | ООО «Фортуна-Н», ИП Ильиных А.В., ИП Алиев Ю.М., ИП Кирзнер Ю.М., ИП Курбанов Б.А., ИП Магеррамов Г.Г., ООО «Лев», ООО «Спидвей Мотобол Кросс», ООО «Трейд», ООО «Север», ООО «Фламинго», ООО «Сфинкс», ООО «Палина», ООО «КАТП №1», ИП Кравцун В.В., ИП Белоножкин В.М., ИП Самарина Л.А. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Земельные участки и объекты недвижимости учреждений культуры и спорта | Муниципальное учреждение «Культурно-методический центр» «АРТ-Праздник» Дом культуры «Сибирь» | Тынянова С.П., управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Е.В.Бережинская) |
| III. Объекты внешнего благоустройства города |
| 3.1. Объекты благоустройства, архитектурные сооружения |
| 1. | Фонтан №1 (Рябиновый бульвар) | Транспортная компания «Спецнефте-транс» ООО «Дорстройсервис» ООО «Горводоканал» | Снурницын С.Д. |

| 2. | Фонтан №2 (Рябиновый бульвар) | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Когалымское управление технологического транспорта» | Донцов Д.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Фонтан №3 (Рябиновый бульвар) | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| 4. | Фонтан (Площадь Мира) | ООО «Горводоканал» | Шекета А.Н. |
| 5. | Фонтан (Дружбы народов, 41) | ООО «Горводоканал» | Шекета А.Н |
| 6. | Фонтан (парк аттракционов) | Управление теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Демченко Н.М. |
| 7 | Ревизия и текущее обслуживание электрооборудования и насосного оборудования, установка форсунок на фонтаны №№ 1,2,3 «Рябинового бульвара» | Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети» | Осипов С.А. |
|  |  | Управление теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Демченко Н.М. |
| 8. | Цветочные часы по ул. Дружбы народов | Управление ремонта нефтепромыслового оборудования ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Максимов С.Н. |
| 9. | Объект благоустройства, куб с символикой ЛУКОЙЛ (въезд в город на территории Рябинового бульвара) | Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети» | Осипов С.А. |
| 10. | Памятник Нефтяникам (Аэропорт) | ООО «Управление социальных объектов» | Попович Н.И. |
| 3.2. Порталы, баннеры обслуживаемые предприятиями нефтегазодобывающей отрасли, согласно план – схемы |
| 1. | №№1, 2, 13, 17, 18, 19, 34 | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Когалымское управление технологического транспорта» | Донцов Д.И. |
| 2. | №№3, 4, 6, 7 | Транспортная компания «Спецнефтетранс» ООО «Дорстройсервис» | Снурницын С.Д. |

| 3. | №№5, 23, 27, 39 | ООО «Управление социальных объектов» | Попович Н.И. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | №№ 8, 9, 10, 29, 30, 31 | ООО «Когалымское управление ремонта скважин» | Меркурьев К.В. |
| 5. | №№11, 12, 20, 32 | «Управление ремонта нефтепромыслового оборудования» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Максимов С.Н. |
| 6. | №№21, 33 | Западно-Сибирское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети» | Осипов С.А. |
| 7. | №№22, 35 | Управление теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» | Демченко Н.М. |
| 8. | №№24, 37, 40 | ООО «КогалымНИПИнефть» | Шкандратов В.В. |
| 9. | №36 | ООО «КАТКонефть» | Тарасов С.П. |
| 10. | №42 | ОАО «РИТЭК» НГДУ «РИТЭК нефть» | Ваньков А.А. |
| 11. | №41 | ОАО «Когалымнефтепрогресс» | Легаев Я.В. |
| 12. | №43 | ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» | Ильиных С.Г. |
| 13. | №44, 28, 47 | ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» | Титов Д.Б. |
| 14. | №45 | ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» | Ельцов И.Д. |
| 15. | №46 | Западно-Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия» | Гамзов М.С. |
| 3.3. Баннеры, растяжки обслуживаемые предприятиями городского хозяйства |
| 1. | АЗС, пр. Нефтяников (треугольный) | ООО «Горводоканал» | Шекета А.Н. |
| 2. | ул. Дружбы народов, 41 |  |  |
| 3. | Перекрёсток ул. Береговая – пр. Нефтяников |  |  |
| 4. | ул. Прибалтийская (треугольный) | ОАО «ЮТЭК-Когалым» | Веприков Ю.А. |
| 5. | Площадь ул. Мира |  |  |
| 6. | Растяжки на улицах Молодежная, Мира |  |  |

| 7. | ул. Ленинградская (треугольный) | КГ МУП «Коммунспецавтотехника» | Выговский В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | ул. Ленинградская (ромбы) |  |  |
| 9. | ул. Прибалтийская |  |  |
| 10. | Перекрёсток ул. Мира – ул. Северная |  |  |
| 11. | Аптека, ул. Мира (треугольный) | КГ МУП «Управление производственно технологической комплектации» | Дыба А.А. |
| 12. | ул. Дружбы народов (ромбы) |  |  |
| 13. | Перекрёсток ул. Береговая – Магистральная |  |  |
| 14. | ул. Ленинградская, КГБ (треугольный) | ООО «Городские Теплосети» | Гурин А.А. |
| 15. | ул. Прибалтийская (метал. конструкция) |  |  |
| 16. | ул. Градостроителей (метал. конструкция) |  |  |
| 17. | Городской рынок, пр. Солнечный |  |  |

Примечание:

Содержание территорий и объектов, курируемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма (управлением образования, управлением культуры и молодёжной политики, отделом физической культуры и спорта, отделом здравоохранения) осуществляется в границах, определённых в соответствии с распоряжением Главы города Когалыма от 30.10.2008 №407-р «О контроле за состоянием городских территорий и объектов».

Закрепление территорий, земельных участков по благоустройству, озеленению и санитарной очистке других предприятий города определяется исходя из следующих условий:

- на улицах с двусторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка; по ширине – от цокольной части жилых домов до оси проезжей части улицы, включая тротуар или пешеходную дорожку, не менее 25 м. по периметру;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, по ширине – на всю ширину улицы, включая тротуары или пешеходные дорожки;

- на дорогах и подходах к подъездным путям к промышленным предприятиям, а также к жилым микрорайонам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине автодороги, включая 10 – метровую зеленую зону;

- домовладельцы и организации, выходящие на набережные водоемов и рек озёр, производят их уборку на всю ширину, в том числе и прилегающих к ним тротуаров и спусков к воде;

- для арендаторов и собственников, находящихся в зданиях жилого фонда или иного назначения, считать закрепленной территорию по длине занимаемого помещения, по ширине – от цокольной части здания до проезжей части улицы, включая тротуар или пешеходную дорожку, газонную часть;

- для арендаторов и собственников, находящихся в отдельно стоящих зданиях (в том числе павильонах), считать закрепленной прилегающую к ним территорию в радиусе 25 м по периметру. В случае если рядом расположены несколько отдельно стоящих зданий закреплённой считать 1/2 часть расстояния между соседними зданиями;

- за строительными площадками закрепляется территория по санитарной очистке не менее 15 м от ограждения стройки по всему периметру. В случае расположения строительной площадки у дороги – по длине занимаемого участка, по ширине – до проезжей части улицы, включая тротуар или пешеходную дорожку;

- уборка и содержание проходящих в городской черте железнодорожных путей, включая полосы отчуждения, переезды и переходы через них, выполняются собственниками путей;

- владельцы автозаправочных станций обязаны обеспечить содержание и уборку территорий в радиусе 50 м по периметру занимаемого участка;

- собственники инженерных коммуникаций обязаны обеспечить текущее содержание и поддерживать эстетический вид сетей, своевременно проводить мероприятия по санитарной уборке прилегающей территории по ширине не менее 5 м.

_____________________________

# Приложение 3

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 19.04.2010 №799

СВЕДЕНИЯ

об объёмах выполненных мероприятий по благоустройству

и озеленению территории города Когалыма

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Период выполнения мероприятий с «___»___________2010 по «___»___________2010

Анализ

выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению

территорий города Когалыма

согласно прил. 1 настоящего постановления

Табл. 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Место выполнения мероприятий | Объём выполненных мероприятий за отчётный период, % | Объём выполненных мероприятий с начала проведения, работ % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Уточнённые сведения по мероприятиям

благоустройства и озеленения территорий города Когалыма

Табл. 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Выполнено мероприятий, работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество за отчётный период | Количество с начала выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задействовано в мероприятиях | чел. |  |  |
|  |  | ед. техники |  |  |
| 2 | Приведено в порядок территории | м2 |  |  |
| 3 | Собрано и вывезено мусора | м3 |  |  |
| 4 | Другие показатели |  |  |  |

Подпись руководителя, лица ответственного за исполнение.

__________________

# Text boxes

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33