ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_30_»_  декабря   _ 2011 г.				               № _3335

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства

на территории города Когалыма

на 2011-2014 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                           от 26.11.2010 №313-п «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями на 10.11.2011), постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 № 2809 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах», в целях обеспечения развития системы коммунального хозяйства и создания условий для улучшения ситуации в сфере жилищного строительства на территории города Когалыма:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма на 2011-2014 годы» согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.А.Зайцев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2010 №198-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Когалыма А.Е.Зубовича.

Глава города Когалыма						С.Ф.Какоткин

# Приложение

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

# от 30.12.2011 №3335

## Паспорт долгосрочной целевой Программы

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма на 2011-2014 годы»

| Наименование программы | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма на 2011-2014 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение Администрации города Когалыма от 27.12.2011 №302-р |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Координатор программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Исполнители мероприятий программы | - муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - обеспечение развития системы жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, улучшение экологической обстановки; -проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; Основные задачи программы: - создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства; - реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений; - строительство автоматической газораспределительной станции. |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации программы) | Реализация Программы обеспечит достижение следующих показателей за период ее действия: - расширение мощности канализационных очистных сооружений до 22500 м³ в сутки; - ввод в действие автоматической газораспределительной станции типа «Урожай» мощностью 50000 Н. м³ в сутки; - увеличение площади участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2014 годы |
| Перечень мероприятий | - реконструкция, модернизация, расширение и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса; - проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования Программы на 2011-2014 годы составляет 257 935,9 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 57 595,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 51 835,5 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 5 759,6 тыс. рублей. на 2012 год – 90 552,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 79 183,2 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 11 368,8 тыс. рублей. на 2013 год – 59 989,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 53 990,0 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 5 999,0 тыс. рублей. на 2014 год – 49 799,8 тыс. рублей: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 4820,0 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 4 979,8 тыс. рублей. Объёмы финансирования Программы на период 2012-2014 годы будут корректироваться по мере утверждения соответствующих бюджетов на данный период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности) | - увеличение объёма ввода жилья, на участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой до 63,75 тыс. м²; - увеличение протяжённости вновь построенных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства до 3,27 км. |

## 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена долгосрочная целевая Программа

Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма на                2011-2014 годы» разработана на основании Федерального закона                             от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 06.12.2011), постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 №313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями на 10.11.2011), Постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2011 № 2809                    «О долгосрочных и ведомственных целевых программах».

Одной из проблем города Когалыма является проблема отсутствия достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют организациям коммунального комплекса осуществить масштабные инвестиции в строительство новых инженерных сетей для освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства.

В целях создания условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства на территории города Когалыма Программой предусмотрено проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей на участках, предназначенных для многоэтажного жилищного строительства в 11 микрорайоне города Когалыма, для строительства трёхэтажных жилых домов в левобережной части города Когалыма, а также сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации в районе индивидуальной жилой застройки.

Одной из основных задач программы является комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений мощностью 15000 м³ в сутки направлена на обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормами и гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод, снижение влияния сточных вод на водный бассейн, а также расширение на перспективу развития  города Когалыма и роста численности населения до производительности 22500 м³ /сутки.

Строительство блочной автоматической газораспределительной станции типа «Урожай» даст возможность гарантировать бесперебойное снабжение городских котельных природным газом.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели реализации Программы:

- обеспечение развития системы жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, улучшение экологической обстановки;

- проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Основные задачи Программы:

- создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного  строительства;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений;

- строительство автоматической газораспределительной станции.

Перечень целевых показателей реализации Программы приведены в приложении 1.

Срок реализации Программы 2011-2014 годы.

## 3. Программные мероприятия

## Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к долгосрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории города Когалыма на 2011-2014 годы».

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

## Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств бюджета города Когалыма.

## Общий объём финансирования Программы на 2011-2014 годы составляет 257 935,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2011 год -57 595,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 51 835,5 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 5 759,6 тыс. рублей.

на 2012 год – 90 552,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 79 183,2 тыс. рублей;  средства бюджета города Когалыма – 11 368,8 тыс. рублей.

на 2013 год – 59 989,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 53 990,0 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 5 999,0 тыс. рублей.

на 2014 год – 49 799,8 тыс. рублей: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 4820,0 тыс. рублей; средства бюджета города Когалыма – 4 979,8 тыс. рублей.

Координатор Программы может вносить изменения и дополнения в Программу путём принятия постановления Администрации города Когалыма.

## 5. Механизм реализации Программы

## В процессе реализации Программы участвуют:

## Координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

## Исполнители мероприятий Программы:

## - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма;

## - муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

## Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:

## - разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

## - осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;

## - несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

## - подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

## - направляет в управление экономики Администрации города Когалыма ежеквартально с нарастающим итогом с начала отчетного года в срок до 20-го числа первого месяца квартала информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета города Когалыма;

## - ежегодно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики Администрации города Когалыма итоговую информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств бюджета города Когалыма;

## - организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

## Исполнители мероприятий Программы:

## - участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;

## - ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, направляют координатору информацию о ходе реализации Программы и использовании денежных средств бюджета города Когалыма;

## - несут ответственность перед комитетом финансов Администрации города Когалыма за использование средств бюджета города Когалыма, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение средств бюджета города Когалыма или средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенных на выполнение целевой Программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное их использование;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы, а также с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков  в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объёмов финансирования.

________________________

## Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства на территории

города Когалыма на 2011-2014 годы»

Целевые показатели реализации мероприятий  долгосрочной целевой программы

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства

на территории города Когалыма на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателей по годам | Целевое значение показателей на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | га | 3,78 | 4,03 | 9,95 | 1,60 | 1,60 | 17,18 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (1 очередь) в городе Когалыме | м³ в сутки | 15 000 |  |  |  | 22500 | 22500 |
| 3 | Строительство автоматической газораспределительной станции | Н.м³ в сутки | - |  | 50000 |  |  | 50000 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём ввода жилья, на участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой | тыс. кв. м | 3,77 | 12,52 | 15,24 | 16,59 | 19,40 | 63,75 |
| 2 | Увеличение протяжённости вновь построенных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | км | 2,31 | 1,84 | 0,73 | 0,35 | 0,35 | 3,27 |