ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_09__»__августа_ 2010 г.					№ _1657

Об утверждении программы

«Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов города Когалыма

на 2010 – 2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ                 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями на 09.03.2010), в связи с дополнительным финансированием, выделяемым Государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 – 2011 годах:

1. Утвердить программу «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Когалыма на 2010 - 2011 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Когалыма Е.В.Шухорову.

Глава города Когалыма					С.Ф.Какоткин

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 09.08.2010 № 1657

ПРОГРАММА

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

НА 2010 – 2011 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

программы «Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

города Когалыма на 2010 - 2011 годы»

| Наименование Адресной программы: | «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Когалыма на 2010 - 2011 годы» (далее – Адресная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Адресной программы: | - Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 09.03.2010) |
| Заказчик Адресной программы | Администрации города Когалыма |
| Разработчик Адресной программы: | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Исполнители Адресной программы: | - управляющие организации (далее - УК), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ); - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Когалыма |
| Цель Адресной программы: | Получение финансовой поддержки, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества коммунального обслуживания населения города Когалыма, повышение качества реформирования жилищно-коммунального комплекса города Когалыма |
| Задачи Адресной программы: | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов города Когалыма, развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах города Когалыма, создание института эффективных собственников жилья города Когалыма |
| Срок реализации Адресной программы: | с 01 октября 2010 года по 30 ноября 2011 года |
| Основные направления Адресной программы: | 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии, газа). 2. Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт. 3. Ремонт крыш. 4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. 5. Утепление и ремонт фасадов |
| Объём и источники финансирования Адресной программы: | Объём финансирования Адресной программы составляет: - 88 697 870, 00 рублей, в том числе средства: - Государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства: – 61 832 172, 00 рублей; - бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: – 15 633 591, 00 рублей; - бюджета муниципального образования город Когалым: – 6 797 213, 00 рублей; - собственников многоквартирных домов города Когалыма – 4 434 894, 00 рублей. |
| Ожидаемые результаты Адресной программы: | Повышение надёжности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение отказов и повреждений в системах внутреннего энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов города Когалыма, формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории города Когалыма |
| Контроль за выполнением Адресной программы: | - Исполняющего обязанности заместителя Главы города Когалыма (Е.В. Шухорова) |

1. Введение

1.1. Настоящая программа «Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Когалыма на 2010 - 2011 годы» (далее - Адресная программа) разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет цели, задачи, формы участия органов местного самоуправления города Когалыма по реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. Общие определения:

Капитальный ремонт – комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учёта тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

Физический износ – утрата конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования здания, первоначальных технико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.

Моральный износ - снижение и утрата эксплуатационных качеств здания, вызываемое изменением нормативных требований к их планировке, благоустройству, комфортности.

2 Описание проблемы, оценка ситуации

2.1. С начала 80-х годов в Когалыме начато активное жилищное строительство, первые многоквартирные дома введены в эксплуатацию в 1983 году. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации многоквартирных домов до постановки на капитальный ремонт, согласно Ведомственным строительным норам (ВСН) № 58-88р составляет 15-20 лет, при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении температурно-влажностного режима основных функциональных помещений.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерно-техническое оборудование домов города Когалыма под воздействием физико-механических, химических и природных факторов постоянно утрачивают свои эксплуатационные качества. То есть происходит снижение прочности, жёсткости, устойчивости конструктивных элементов домов под влиянием воздействий окружающей среды. Вследствие снижения этих качеств конструкции домов со временем подвергаются старению и разрушению.

Кроме множества разрушающих факторов старение и износ конструкций и инженерного оборудования домов зависит от соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, системы их обслуживания и соблюдения периодичности проведения ремонтных работ, как домов в целом, так и их отдельных элементов.

Необходимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе Когалыме вызвана ежегодным увеличением физического и морального износа многоквартирных домов, как следствие снижение эффективной эксплуатации конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования домов.

2.2. Адресная программа охватывает:

- социальные аспекты: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города Когалыма;

- технические аспекты: повышение ресурсной эффективности и стабилизации жилищно-коммунального комплекса, снижение процента физического и морального износа конструктивных элементов многоквартирных домов города Когалыма, повышение надёжности работ внутренних коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение отказов и повреждений в системах внутреннего тепло-, водоснабжения и водоотведения, улучшение эксплуатационных качеств;

- экономические аспекты: снижение затрат на эксплуатацию и текущий ремонт, повышение ресурсной эффективности и степени долговечности многоквартирных домов города Когалыма.

3. Основные цели и задачи Адресной программы

3.1. Цель разработки Адресной программы - получение финансовой поддержки, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества коммунального обслуживания населения города Когалыма, повышение качества реформирования жилищно-коммунального комплекса города Когалыма.

3.2. Основные задачи Адресной программы – проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение их в нормативное состояние, и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов города Когалыма, развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах города Когалыма, создание института эффективных собственников жилья города Когалыма

4. Основные направления Адресной программы

Основными направления Адресной программы является:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии, газа);

2) ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

5. Финансирование Адресной программы

Объём финансирования Адресной программы – 88 697 870, 00 рублей,

в том числе средства:

- Государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 61 832 172, 00  рублей;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 15 633 591, 00 рублей;

- бюджета муниципального образования город Когалым – 6 797 213, 00 рублей;

- собственников многоквартирных домов города Когалыма – 4 434 894, 00 рублей.

Адресная программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объёма выделяемых средств из различных источников, а также от результатов технического обследования жилищного фонда города Когалыма и иных обстоятельств.

6. Срок реализации Адресной программы

Адресная программа будет выполняться с 01 октября 2010 по 30 ноября 2011 годов.

7. Оценка ожидаемой эффективности Адресной программы

Решение основных задач и поставленных целей Адресной программы обеспечит повышение надёжности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение отказов и повреждений в системах внутреннего энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов города Когалыма, формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории города Когалыма.

8. Контроль за выполнением Адресной программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет исполняющий обязанности заместителя Главы города Когалыма (Е.В.Шухорова).

______________________

Приложение 1

к программе «Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

города Когалыма на 2010 - 2011 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город Когалым по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов на 2010-2011 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Дружбы народов, д.8 | 1983 | - | ЖБ | 9 | 3 | 6 399,9 | 5 713,7 | 4 959,4 | 313 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 20517840,0 | 14303192,0 | 3616406,0 | 1572350,0 | 1025892,0 | 3206,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| 2 | ул. Дружбы народов, д.10 | 1986 | - | ЖБ | 9 | 3 | 6 444,7 | 5 528,2 | 5 225,6 | 339 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 13189656,0 | 9194641,0 | 2324765,0 | 1010767,0 | 659483,0 | 2047,0 | 11090,0 | 31.11.11 |

| 3 | ул. Дружбы народов, д.12 | 1985 | - | ЖБ | 9 | 3 | 6 407,9 | 5 673,7 | 5 218,7 | 339 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 13291537,0 | 9265663,0 | 2342722,0 | 1018575,0 | 664577,0 | 2074,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ул. Дружбы народов, д.12/1 | 1985 | - | ЖБ | 9 | 3 | 6 458,9 | 5 786,7 | 4 576,6 | 347 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 13370656,0 | 9320818,0 | 2356667,0 | 1024638,0 | 668533,0 | 2070,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| 5 | ул. Прибалтийская, д.1 | 1985 | - | ЖБ | 9 | 2 | 4 433,8 | 3 983,8 | 3 654,4 | 225 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 11717701,0 | 8168527,0 | 2065323,0 | 897966,0 | 585885,0 | 2643,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| 6 | ул. Молодёжная, д.2 | 1985 | - | ЖБ | 9 | 5 | 12 916,5 | 9 560,1 | 8 584,4 | 598 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена и ремонт лифтового оборудования | 16610480,0 | 11579331,0 | 2927708,0 | 1272917,0 | 830524,0 | 1286,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| Итого | 43 061,7 | 36 246,2 | 32 219,1 | 2 161 |  | 88697870,0 | 61832172,0 | 15633591,0 | 6797213,0 | 4434894,0 | 2060,0 |  |  |
| РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА КОГАЛЫМА |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения ппрограммы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Мира, д.4б | 1984 | - | ЖБ | 5 | 4 | 3 808,8 | 3 375,4 | 3 170,0 | 197 | ремонт фасадов | 2782836,0 | 1939943,0 | 490493,0 | 213258,0 | 139142,0 | 731,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| 2 | ул. Прибалтийская, д.29/1 | 1995 | - | ЖБ | 9 | 1 | 6 055,9 | 4 754,7 | 2 315,3 | 401 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 3563668,0 | 2484269,0 | 628120,0 | 273096,0 | 178183,0 | 588,0 | 11090,0 | 31.11.11 |
| Итого | 9 864,7 | 8 130,1 | 5 485,3 | 598 |  | 6346504,0 | 4424212,0 | 1118613,0 | 486354,0 | 317325,0 | 1319,0 |  |  |

Приложение 2

к программе «Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

города Когалыма на 2010 - 2011 годов»

Реестр МКД города Когалыма,

участвующих в региональной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Дружбы народов, д.8 | 20517840,0 | 11482294,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6985006,0 | 0,0 | 0,0 | 4527,2 | 2050540,0 |
| 2 | ул. Дружбы народов, д.10 | 13189656,0 | 4154110,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6985006,0 | 0,0 | 0,0 | 4569,3 | 2050540,0 |
| 3 | ул. Дружбы народов, д.12 | 13291537,0 | 4255991,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6985006,0 | 0,0 | 0,0 | 4546,2 | 2050540,0 |
| 4 | ул. Дружбы народов, д.12/1 | 13370656,0 | 4335110,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6985006,0 | 0,0 | 0,0 | 4546,2 | 2050540,0 |
| 5 | ул. Прибалтийская, д.1 | 11717701,0 | 5694000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4656671,0 | 0,0 | 0,0 | 3245,8 | 1367030,0 |
| 6 | ул. Молодёжная, д.2 | 16610480,0 | 4968803,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 11641677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Итого |  | 88697870,0 | 34890308,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 44238372,0 | 0,0 | 0,0 | 21434,7 | 9569190,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервный реестр многоквартирных домов |
| 1 | ул. Мира, д.4б | 2782836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2404,3 | 2782836,0 |
| 2 | ул. Прибалтийская, д.29/1 | 3563668,0 | 3563668,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 6346504,0 | 3563668,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2404,3 | 2782836,0 |