ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_07»_  октября      _ 2011 г.				               № _2503

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Информационное общество – Югра»

в городе Когалыме на 2011-2013годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 №265-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество – Югра» на 2011 - 2013 годы», постановлением Главы города Когалыма от 01.04.2008 №674              «О долгосрочных и ведомственных целевых программах», в целях развития информационного общества в городе Когалыме:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Управлению по информационным ресурсам Администрации города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                       от 04.10.2011 №198-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Когалыма					С.Ф.Какоткин

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 07.10.2011 №2503

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Информационное общество – Югра» в городе  Когалыме на  2011 – 2013 годы»

| Наименование целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011 – 2013 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | распоряжение Администрации города Когалыма от 28.09.2011 №190-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы» |
| Разработчик Программы | Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма |
| Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление Администрации города Когалыма от 07.10.2011 №2503 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы» |
| Координатор Программы | Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма. 2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма. |
| Цели и задачи программы | Цели программы: повышение качества жизни населения города Когалыма; повышение качества оказания муниципальных услуг; обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Для достижения указанных целей основными задачами являются: создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных технологий; использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; организация инфраструктуры управления процессом информатизации. |
| Важнейшие целевые показатели реализации Программы | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Когалыма. Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде, на 100 %; повышение компьютерной грамотности населения на 91 человек; увеличение количества сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города Когалыма, на 3 шт.; увеличение количества сети Интернет – центров шахматного мастерства на территории города Когалыма, 1 шт.; увеличение доли дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях до 90%; увеличение доли сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий до 90%; обеспеченность муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам до 90%; увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними до 90%; развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид), до 25%; количество предоставляемых электронных услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов, 2 шт.; увеличение использования электронного документооборота в деятельности города Когалыма до 99%; модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа, на 99%; модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований, на 99%; формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем, на 1 %; развитие системы непрерывного обучения и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий, на 23 %; увеличение сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Когалыма, на 1 шт.. |
| Сроки реализации Программы: | 2011 - 2013 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 18415,2 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 303,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 303 ,0 тыс. рублей; 2012 год – 10590,4 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4810,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 5780,4 тыс. рублей; 2013 год – 7521,8 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 4810,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 2711,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия. Повышение качества и эффективности муниципального управления; Повышение уровня открытости органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений для граждан города Когалыма; Повышение качества работы муниципальных служащих; Повышение качества услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, оперативности решения индивидуальных проблем граждан. |

# 1. Характеристика проблемы,

# на решение которой направлена целевая Программа

Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан города Когалыма (далее – город), эффективности местного самоуправления в городе, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития города.

Целевая программа «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме  на 2011–2013» (далее – Программа)  направлена, на интересы людей, на создание для них новых возможностей.

Сохранение достигнутых результатов по степени готовности к развитию информационного общества и по информационной открытости является одной из задач решаемой с помощью Программы.

В настоящее время становится очевидным, что для сохранения набранных темпов роста необходимо устранить целый ряд существующих барьеров.

Для ускоренного развития в городе информационного общества необходимо обеспечить значительное снижение стоимости предоставляемых услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) населению с одновременным повышением их качества на основе развития конкуренции между операторами связи, поставщиками оборудования.

Еще одним фактором, препятствующим ускоренному развитию в городе  информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ. Это касается как населения, так муниципальных служащих, и работников бюджетной сферы.

Существенным препятствием ускоренному развитию информационного общества в городе является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций c органами  местного самоуправления при оказании последними муниципальных услуг.

Использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий препятствует разрозненность информационных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы муниципального управления, носят комплексный  характер.  Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

На начальной стадии развития находятся основные муниципальные информационные системы, содержащие информацию о ключевых объектах муниципального управления. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов местного самоуправления, а также единая информационная система контроля их достижения.

Низкими темпами развивается организационно-методическая база, а также стандарты и регламенты предоставления органами местного самоуправления электронных услуг и необходимой информации населению и организациям.

Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными между различными созданными муниципальными информационными системами.

Недостаточно развиваются технологии широкополосного доступа для конечных пользователей, остаются низкими показатели подключения к сети Интернет  бюджетных организаций, сохраняются высокие тарифы на телекоммуникационные услуги.

2. Цели и задачи Программы, целевые показатели

Целями Программы являются: повышение качества жизни населения города Когалыма, повышение качества оказания муниципальных услуг, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных технологий;

- использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- организация инфраструктуры управления процессом информатизации.

Целевые показатели приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает мероприятия следующих приоритетных направлений по повышению развития информационного общества в городе:

- развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города. Переход на проведение аукционов в рамках размещения муниципального заказа в электронном виде, на 100 %;

- повышение компьютерной грамотности населения на 91 человек;

- увеличение количество сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города, 3  шт.;

- количество сети Интернет – центров шахматного мастерства на территории города, 1 шт.;

- увеличение доли дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях до 90%;

- увеличение доли сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий до 90%;

- обеспеченность муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам до 90%;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними до 90%;

- развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид), до 25%;

- количество предоставляемых электронных услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов, 2 шт.;

- увеличение использования электронного документооборота в деятельности  города до 99%;

- модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа, на 99%;

- модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований, на 99%;

- формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем, на 1%;

- развитие системы непрерывного обучения муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий, на 23%;

- увеличение сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города, на 1 шт.

Программные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Когалыма, средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

Ежегодный объём финансирования Программы корректируется при уточнении перечня мероприятий и программных объемных показателей.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 18415,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 303,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 303,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 10590,4 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4810,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 5780,4 тыс. рублей;

- 2013 год – 7521,8 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 4810,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма - 2711,8 тыс. рублей.

5. Механизм реализации целевой Программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации, финансировании мероприятий Программы.

Программа реализуется совместными усилиями Администрации города Когалыма и всех заинтересованных структур и ведомств, с привлечением в установленном порядке, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, расположенных на территории города.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в установленном порядке.

Координатором Программы является управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма, которое осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий. Мониторинг и оценку результативности мероприятий осуществляет управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма.

При текущем управлении координатором Программы выполняются следующие основные задачи:

- анализ эффективности выполнения  мероприятий Программы;

- корректировка мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета города Когалыма и уточнение возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчётной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Координатор Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными структурами и ведомствами, а также хозяйствующими субъектами.

Координатор Программы несёт ответственность за её реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение средств, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля хода её реализации ежегодно координатор Программы в порядке, установленном Администрацией города Когалыма, представляет отчёт о ходе реализации Программы.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение средств бюджета города Когалыма, выделенных на выполнение целевой Программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг)

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы, а также с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объёмов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить:

- качество предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия;

- эффективность муниципального управления;

- уровень открытости органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений для граждан города;

- качество работы муниципальных служащих, сокращение затрат на управление;

- качество услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, оперативности решения индивидуальных проблем граждан.

______________________

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Информационное общество – Югра»

в городе Когалыме на 2011-2013 годы

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
| 1.1 | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города. Переход на проведение аукционов в рамках размещения муниципального заказа в электронном виде, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |
| 2.1 | Повышение компьютерной грамотности населения, человек | 31 | 31 | 61 | 91 | 91 |
| 2.2 | Количество сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города Когалыма, шт. | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 2.3 | Количество сети Интернет – центров шахматного мастерства на территории города Когалыма, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
| 3.1 | Доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в ЧС, процент | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 |

|  | Доля сотрудников МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» и службы реагирования в ЧС, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, процент | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам, процент | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 |
|  | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними, процент | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| Задача 4. Формирование электронного правительства |
| 4.1 | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид), процент | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4.2 | Количество предоставляемых электронных услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 5. Формирование электронного правительства |
| 5.1 | Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления, процент | 9 | 9 | 50 | 99 | 99 |
| 5.2 | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа, процент | 0 | 0 | 50 | 99 | 99 |
| 5.3 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований. (создание и внедрение сегмента беспроводной ЛВС), процент | 0 | 0 | 40 | 99 | 99 |
| 5.4 | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем, процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и | 0 | 0 | 22 | 23 | 23 |

|  | муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий, процент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Когалыма, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

_________________________________

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Информационное общество – Югра»

в городе Когалыме на 2011-2013 годы

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Повышение качества жизни населения города Когалыма, повышение качества оказания муниципальных услуг, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы муниципального управления на основе использования |
| Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
| 1.1 | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Когалыма Переход на проведение аукционов в рамках размещения муниципального заказа в электронном виде | УУиО (УпоИР) | 2012-2013 | 5,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | средства бюджета города Когалыма |
| Всего по задаче 1: | 5,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |  |
| Задача 2. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг |
| 2.1 | Повышение | УУиО | 2011-2013 | 23,6 | 3,0 | 20,6 | 0,0 | средства |

|  | компьютерной грамотности населения | (УпоИР) |  |  |  |  |  | бюджета города Когалыма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Развитие сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города Когалыма | УУиО (УпоИР) | 2011-2013 |  |  |  |  | ФОД |
| 2.3 | Развитие сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории города Когалыма | УУиО (УпоИР) | 2011-2013 |  |  |  |  | ФОД |
| Всего по задаче 2: | 23,6 | 3,0 | 20,6 | 0,0 |  |
| Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
| 3.1 | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной | УУиО (УпоИР, МКУ «ЕДДС») | 2012-2013 | 9620,0 | 0,0 | 4810,0 | 4810,0 | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
|  |  |  |  | 6119,0 | 0,0 | 3560,0 | 2559,0 | средства бюджета города Когалыма |

|  | системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по задаче 3: | 15739,0 | 0,0 | 8370,0 | 7369,0 |  |
| Задача 4. Формирование электронного правительства |
| 4.1 | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | УУиО (УпоИР) | 2012 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| 4.2 | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | УУиО (УпоИР) | 2012 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| Всего по задаче 4: | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 |  |
| Задача 5. Формирование электронного правительства |
| 5.1 | Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления | УУиО (УпоИР) | 2013 | 342,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |

| 5.2 | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | УУиО (УпоИР) | 2013 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | УУиО (УпоИР) | 2013 | 74,0 | 0,0 | 34,0 | 40,0 | средства бюджета города Когалыма |
| 5.4 | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | УУиО (УпоИР) | 2013 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | средства бюджета города Когалыма |
| 5.5 | Развитие системы непрерывного обучения муниципальных | УУиО (УпоИР) | 2013 | 60,4 | 0,0 | 30,2 | 30,2 | средства бюджета города Когалыма |

|  | служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Когалыма | УУиО (УпоИР) | 2013 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| Всего по задаче 5: | 2556,4 | 300,0 | 2106,2 | 150,2 |  |
| Всего по Программе: | 18415,2 | 303,0 | 10590,4 | 7521,8 |  |
| В том числе: | 8795,2 | 303,0 | 5780,4 | 2711,8 | средства бюджета города |
|  | 9620,0 | 0,0 | 4810,0 | 4810,0 | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |

Примечания:

- ФОД – средства бюджета города Когалыма, запланированные на текущие финансовые обеспечения деятельности учреждения;

- УпоИР – управление по информационным ресурсам;

- УУиО – управление учета и отчетности;

- МКУ «ЕДДС» – муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма

______________________________