

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**От «24» апреля 2015 г. №1209**

Об утверждении Порядка осуществления

капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности за счет

средств бюджета города Когалыма

В соответствии со статьями 72, 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:

2.1. Постановление Администрации города Когалыма от 23.06.2009 №1305 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Когалыма»;

2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 08.08.2011 №1996 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Когалыма».

3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Когалыма В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма Т.И.Черных

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ И.А.Леонтьева

начальник УЭ Е.Г.Загорская

начальник ОО ЮУ С.В.Панова

Подготовлено:

зам. председателя КФ Л.В.Скорикова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, КУМИ, УО, УКСиМП, ОАиГ, ОРЖКХ, ОКОС, ГОиЧС, УЖП, ОФЭОиК, УКС.

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.04.2015 №1209

Порядок

осуществления капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма (далее – Порядок) определяет:

- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности города Когалыма (далее – муниципальная собственность) и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям города Когалыма (далее - муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения) и муниципальным унитарным предприятиям города Когалыма (далее - муниципальные унитарные предприятия) за счет средств бюджета города Когалыма (далее – бюджета города);

- порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям в объекты капитального строительства муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, условия передачи Администрацией города Когалыма (далее – Администрация города) муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- главный распорядитель - главный распорядитель средств бюджета города, которому в ведомственной структуре расходов бюджета города планируется предусмотреть (предусмотрены) бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений;

- структурные подразделения - структурные подразделения Администрации города, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах;

- муниципальные заказчики - структурные подразделения Администрации города, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета города и реализующие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;

- организации - муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, которым из бюджета города предоставляются бюджетные ассигнования в форме бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

2. Порядок принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,

реконструкции (с элементами реставрации, технического

перевооружения) муниципальной собственности и в приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных

вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям

за счет средств бюджета города

2.1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции (с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений) или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям за счет средств бюджета города (далее - осуществление капитальных вложений), а также форма их реализации принимается на основании предложения, инициируемого структурным подразделением.

2.2. В целях формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период структурное подразделение инициирует вопрос об осуществлении капитальных вложений.

2.3. Структурное подразделение направляет в письменном виде обоснование экономической целесообразности строительства или приобретения объекта недвижимого имущества (далее - обоснование) в адрес главы Администрации города Когалыма в рамках муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

Обоснование должно содержать перечень документов, установленных постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2014 №1678 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов в городе Когалыме».

2.4. Указанное в пункте 2.3 настоящего Порядка обоснование предоставляется по вновь включаемым в проект муниципальной программы объектам капитальных вложений.

Обоснование по объектам капитальных вложений, реализуемых с привлечением субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, формируется с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.5. Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – управление экономики) проводит проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения в порядке, установленном постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2014 №1678 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов в городе Когалыме».

2.6. Результатом проверки является заключение управления экономики, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения.

2.7. В случае положительного заключения объем бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитальных вложений включаются структурным подразделением в проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, или проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах».

2.8. Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города и форма их реализации считаются принятыми с момента утверждения соответствующей муниципальной программы (изменения муниципальной программы).

2.9. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций в отношении объектов, по которым принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Не допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в отношении объектов, по которым принято решение об осуществлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок предоставления субсидий на осуществление

капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным

автономным учреждениям и муниципальным унитарным

предприятиям в объекты капитального строительства

муниципальной собственности и в приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность

3.1. Субсидии на осуществление капитальных вложений (далее - субсидии) в объекты капитального строительства муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений) предоставляются организациям в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей.

3.2. Субсидии предоставляются при условии заключения между главным распорядителем и организацией соглашения на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

В отношении объектов капитальных вложений, срок строительства или приобретения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, главному распорядителю может быть предоставлено право заключать соглашение о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений (далее – Соглашение) может быть заключено в отношении нескольких объектов капитальных вложений.

3.4. Соглашение должно содержать в том числе:

- цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитальных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков строительства;

- рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполагаемую (предельную);

- общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объем предоставляемой субсидии, соответствующий муниципальной программе;

- положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

- условия о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного предприятия по открытию в Комитете финансов Администрации города Когалыма (далее – Комитет финансов) отдельного лицевого счета для учета операций по получению и использованию субсидии;

- сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субсидии, открытый в Комитете финансов в установленном порядке;

- положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

- порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной субсидии в случае отсутствия принятого в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка решения главного распорядителя о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

- порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

- положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращения объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования, в случае если соглашением предусмотрено такое условие;

- порядок и сроки предоставления организацией отчетности об использовании субсидии;

- случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

3.5. Организации осуществляют закупки за счет субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.6. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов в соответствии с заключенными соглашениями на основании заявок главных распорядителей, формируемых при наличии документов, подтверждающих принятие обязательств организацией, подведомственной соответствующему главному распорядителю.

3.7. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, источником которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Комитетом финансов.

3.8. Не использованные на начало очередного финансового года остатки средств субсидий могут быть направлены на те же цели по решению главного распорядителя о наличии потребности направления указанных средств на цели предоставления субсидии.

4. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности, условия передачи Администрацией

города муниципальным бюджетным, муниципальным автономным

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям

полномочий муниципального заказчика по заключению

и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок

заключения соглашений о передаче указанных полномочий

4.1. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей:

- муниципальными заказчиками;

- организациями, которым Администрация города передала полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

4.2. Муниципальные контракты, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций, заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В случае если срок строительства или приобретения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, бюджетные инвестиции могут быть осуществлены в пределах средств, установленных на соответствующие цели муниципальной программой на срок ее реализации.

4.3. С целью осуществления бюджетных инвестиций организациями, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.1 настоящего Порядка, Администрация города заключает с такой организацией соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о передаче полномочий).

4.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность (далее - объекты капитальных вложений).

4.5. Соглашение о передаче полномочий должно содержать в том числе:

- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитальных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков строительства или приобретения;

- рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполагаемую (предельную);

- рассчитанный в действующих ценах общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема бюджетных ассигнований, соответствующего муниципальной программе;

- положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов;

- ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

- положения, устанавливающие право Администрации города на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Администрации города как получателя средств бюджета города.

4.6. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия Администрации города в Комитете финансов лицевого счета получателя средств бюджета города по переданным полномочиям для учета операций по реализации бюджетных инвестиций.

4.7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются:

- на лицевых счетах по расходам бюджета города, открытых муниципальным заказчикам в порядке, установленном Комитетом финансов;

- на лицевых счетах получателя средств бюджета города по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в порядке, установленном Комитетом финансов.

4.8. Объекты капитальных вложений, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, или уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

4.9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_