Актуальная редакция (от 01.04.2024 №630)

Паспорт

муниципальной программы

города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Морозов Александр Александрович | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ») | | |
| Национальная цель | - | | |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма.  2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.  3.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | - | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание | Значение показателя по годам | | | | | | |  |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв.м. <I> | Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2681 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 692,754 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | МБУ «КСАТ» |
| II. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м.<II > | Устав муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 947 658,6 | 226 191,2 | 183 705,8 | 183 924,8 | 176 918,4 | 176 918,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 074,2 | 1 587,5 | 1 425,0 | 1 353,9 | 1 353,9 | 1 353,9 |
| бюджет города Когалыма | 940 584,4 | 224 603,7 | 182 280,8 | 182 570,9 | 175 564,5 | 175 564,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - | - | - | - | - |  |

<I> - Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2681 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

<II> - Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.04.2023 №174-И.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | | | | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма.  Задача №2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача №3.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма» (I,4,6,8) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 615 777,59 | | 146 001,69 | 116 981,60 | 117 598,10 | | 117 598,10 | | 117 598,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет города Когалыма | 615 777,59 | | 146 001,69 | 116 981,60 | 117 598,10 | | 117 598,10 | | 117 598,10 | |
| иные источники финансирования | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МБУ «КСАТ» | всего | | 361 889,78 | 73 599,08 | 71 610,30 | | 72 226,80 | | 72 226,80 | | 72 226,80 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | | 361 889,78 | 73 599,08 | 71 610,30 | | 72 226,80 | | 72 226,80 | | 72 226,80 |
| иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»//МБУ «КСАТ» | всего | 184 930,50 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 184 930,50 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 8 822,00 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 8 822,00 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 176 108,50 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 176 108,50 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 56 452,80 | 22 912,00 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 56 452,80 | 22 912,00 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 12 504,51 | 12 504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 12 504,51 | 12 504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (1) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 250 961,61 | 53 509,31 | 53 164,40 | 52 766,90 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 250 961,61 | 53 509,31 | 53 164,40 | 52 766,90 | 45 760,50 | 45 760,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 24 177,31 | 8 644,31 | 8 526,60 | 7 006,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 24 177,31 | 8 644,31 | 8 526,60 | 7 006,40 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 226 784,30 | 44 865,00 | 44 637,80 | 45 760,50 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 226 784,30 | 44 865,00 | 44 637,80 | 45 760,50 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 29 445,00 | 6 870,60 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 29 445,00 | 6 870,60 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 35 718,70 | 8 022,70 | 6 924,00 | 6 924,00 | 6 924,00 | 6 924,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2 113,20 | 595,30 | 432,80 | 361,70 | 361,70 | 361,70 |
| бюджет города Когалыма | 33 605,50 | 7 427,40 | 6 491,20 | 6 562,30 | 6 562,30 | 6 562,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 3 922,77 | 3 922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 922,77 | 3 922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 6 871,90 | 6 871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 6 871,90 | 6 871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе | | | всего | 947 658,57 | 226 191,17 | 183 705,80 | 183 924,80 | 176 918,40 | 176 918,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 940 584,37 | 224 603,67 | 182 280,80 | 182 570,90 | 175 564,50 | 175 564,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | всего | 947 658,57 | 226 191,17 | 183 705,80 | 183 924,80 | 176 918,40 | 176 918,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 940 584,37 | 224 603,67 | 182 280,80 | 182 570,90 | 175 564,50 | 175 564,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | всего | 947 658,57 | 226 191,17 | 183 705,80 | 183 924,80 | 176 918,40 | 176 918,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 940 584,37 | 224 603,67 | 182 280,80 | 182 570,90 | 175 564,50 | 175 564,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | всего | 576 946,79 | 150 827,69 | 110 331,10 | 109 933,60 | 102 927,20 | 102 927,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 569 872,59 | 149 240,19 | 108 906,10 | 108 579,70 | 101 573,30 | 101 573,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») | всего | 370 711,78 | 75 363,48 | 73 374,70 | 73 991,20 | 73 991,20 | 73 991,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 370 711,78 | 75 363,48 | 73 374,70 | 73 991,20 | 73 991,20 | 73 991,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы | | | |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма | 1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки. 2. Обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по улице Мира (расконсервация, запуск, обслуживание, консервация). 3. Сборка, разборка и содержание зимних горок. 4. Выполнение работ по пошиву (ремонту) флаговых композиций. 5. Содержание площадок для выгула животных, ДОГ-боксов, их приобретение и установка . 6. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров. 7. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма. 8. Приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботников. 9. Обустройство контейнерных площадок, в том числе содержание.  10. Погрузка и вывоз снега с дворовых территорий.  11. Обустройство ливневой канализации. 12.Откачка ливневых стоков. 13. Вывоз твердых коммунальных отходов с объекта благоустройства Этнодеревня и после праздничных мероприятий.  14. Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С».  15. Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С». | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма | 1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города.  2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения.  3. Планируется выполнение работ по установке (замене) исполнительных пунктов, замене светильников. | - |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1. Содержание территории городского кладбища. 2. Организация ритуальных услуг. 3. Оказание по перевозке умерших. 4. Инвентаризация кладбищ и мест захоронения на территории города Когалыма. | Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме», постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» |
| Задача №2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения | | | |
| 1.4. | Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача №3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | | | |
| 1.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев: - отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных; - содержание животных без владельцев в приютах для животных; - возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания; - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. | Постановление Администрации города Когалыма от 06.08.2020 №1397 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в городе Когалыме». |
| 1.6. | Создание приюта для животных на территории города Когалыма | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта «Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект «Приют для животных в городе Когалыме». 2. Выполнение отделочных работ на объекте «Приют для животных в городе Когалыме», расположенном по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2. |  |
| 1.7. | Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма | Выполнение мероприятий по приобретению и установке (обустройству) архитектурной подсветки объектов, расположенных на территории города Когалыма. | - |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |  | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час1 | 2263521 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 2 | Выполнение услуг по погребению умерших, %2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок, % 4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, %5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.6 | 2124 | 1594 | 438 | 438 | 438 | 438 | 3346 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Количество животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию в приюте для животных на территории города Когалыма, голов 7 | 183 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 8 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), количество объектов 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма, количество объектов9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений; | | | | |  |  |  |  |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 Показатель имеет фактический объем. | |  |  |  |  |  |  |  |