ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году мероприятий «Программы комплексного

 развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма

на 2017-2035 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на период 2017-2035 годов утверждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД (далее – программа), в связи, с чем ранее действующее решение Думы города Когалыма от 28.04.2010 №428-ГД «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы», признано утратившим силу.

Программой учтено перспективное развитие города Когалыма на основе действующих нормативных правовых актов Думы и Администрации города Когалыма, муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и производственных планов организаций коммунального комплекса города Когалыма:

При актуализации программы использованы:

- Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 г. № 494-ГД;

- Генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 г. № 275-ГД;

- Схема теплоснабжения города Когалыма, утверждённая постановлением Администрации города Когалыма от 26.12.2016 г. №3249;

- Схема водоснабжения и водоотведения города Когалыма, утверждённая постановлением Администрации города Когалыма от 25.08.2014 г. №2170.

Реализация программы запланирована в два этапа:

- 1й этап 2018 – 2022 годы;

- 2й этап 2023 – 2035 годы.

Финансовое обеспечение программы ведется в основном за счет привлечения внебюджетных источников финансирования (средств предприятий ЖКК). Средства бюджета города Когалыма выделяются в рамках действующих муниципальных программ города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы:

­ обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры согласно планам социально-экономического развития города Когалыма, до 2035 года;

- обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем;

- повышение качества поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Задачи программы:

- анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения;

- анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов;

- формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы, потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов;

- формирование перечня инвестиционных проектов, определение затрат, эффектов и источников инвестиций;

- прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий Программы;

- проверка доступности для граждан стоимости коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию мероприятий Программы.

В 2018 году выполнены следующие мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | Источникфинансовых средств | Исполнитель |
| В сфере теплоснабжения |
| 1 | Строительство объекта «Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1 100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме» (Сети теплоснабжения) | км | 0,39 | 8 426,6 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Строительство объекта: Блочная котельная по улице Комсомольская (\*в 2018 году выплачен аванс, срок завершения контракта 31.07.2019) | объект | 1 | 18 501,1\* | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
| 3 | Модернизация котельного оборудования | шт | 6 | 7 229,5 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 4 | Модернизация котельной ДЕ-25(2) с установкой ПСВ | шт | 1 | 4 027,9 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 5 | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города Когалыма (4й микрорайон) | км | 0,32 | 3 266,8 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города Когалыма (ул. Широкая) с учетом ПИР | км | 0,46 | 18 364,1 | бюджет города Когалыма | ООО «КонцессКом» |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей левобережной части города Когалыма | км | 0,05 | 523,8 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
| 8 | Капитальный ремонт котельного оборудования | шт | 2 | 1 086,0 | средства предприятия | ООО «КонцессКом» |
|  | Итого в сфере теплоснабжения: |  |  | 61 425,8 |  |  |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Строительство объекта «Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1 100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме» (Сети водоснабжения) | км | 0,13 | 2 236,1 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
| 2 | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города Когалыма  | км | 0,08 | 224,9 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения левобережной части города Когалыма | км | 0,68 | 1 121,0 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
| 4 | Текущий ремонт оборудования водоочистных сооружений (ВОС) | шт | 15 | 754,4 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
|  | Итого в сфере водоснабжения: |  |  | 4 336,4 |  |  |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Строительство объекта «Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1 100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме» (Сети канализации) | км | 0,14 | 1 209,5 | бюджет города Когалыма | МУ «УКС города Когалыма» |
|  2 | Реконструкция канализационных сетей | км | 0,05 | 1 088,2 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
|  3 | Реконструкция аэротенка №5 | объект | 1 | 451,7 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
|  4 | Реконструкция охранного сооружения по периметру водоочистных сооружений (ВОС)  | мп | 147 | 470,2 | средства предприятия | ООО «Горводоканал» |
|  5 | Восстановлением систем ливневой канализации по адресам: ул. Прибалтийская, д.5, пр. Сопочинского, д. 13, пр. Солнечный, д.13, д.21, ул. Мира, д.21, д.29, ул. Ленинградская, д.25, д.31, д.35, ул. Бакинская, д.33, ул. Градостроителей, д.8, ул. Ленинградская, д.57, д.59, ул. Дружбы народов, д.17 | км | 0,437 | 6 001,5 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  6 | Устройство ливневой канализации по ул. Мира, д.15 район МАУ «МФЦ» (площадь городского рынка) | км | 0,083 | 1 701,3 | бюджет города Когалыма | МКУ «УЖКХ города Когалыма» |
|  | Итого в сфере водоотведения: |  |  | 10 922,4 |  |  |
| В сфере электроснабжения |
| 1 | Строительство ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Набережная, д.2, д.14, д.18, по ул. Широкая, д.15, по ул. Нефтяников, д.16, д.19 в левобережной части города Когалыма | км | 1,81 | 5 616,6 | средства предприятия | АО «ЮРЭСК» |
| 2 | Строительство ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения сквера «Фестивальный» по ул. Привокзальная в городе Когалыме | км | 0,28 | 853,0 | средства предприятия | АО «ЮРЭСК» |
| 3 | Монтаж автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ 1-я очередь) | кт | 48 | 3 422,0 | средства предприятия | АО «ЮТЭК-Когалым» |
|  4 | Технического освидетельствования оборудования центральных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций | шт | 29 | 3 012,1 | средства предприятия  | АО «ЮТЭК-Когалым» |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 12 903,7 |  |  |
| 11 | Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории возле СКК «Галактика», в том числе ПИР (\*в 2018 году выплачен аванс, срок завершения контракта 30.09.2019) | объект  | 1 | 15 000,0\* | ПАО «ЛУКОЙЛ» | МУ «УКС города Когалыма» |
|  | Всего по исполнению мероприятий программы в 2018 году: |  |  | 104 588,3 |  |  |