**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за 2020-2021 годы (выборочно)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.10. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2021 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись: Управление образования Администрации города Когалыма и подведомственные учреждения.

Общий объем средств, охваченных проверкой составил – 63 182 493,69 рублей.

**По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.**

1. В нарушение ст.309, 743 ГК РФ необоснованно приняты и оплачены невыполненные строительно-монтажные работы, а также выполнена часть работ несоответствующая сметной документации по четырем образовательным учреждениям на общую сумму 196 581,70 рублей.

Установленные в рамках контрольного мероприятия нарушения при выполнении строительно-ремонтных работ по одному образовательному учреждению устранены в ходе проведения настоящей проверки. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 40 827,96 рублей.

2. В нарушение ст.332 ГК РФ, а также условий договоров, претензионно-исковая работа за нарушение сроков выполнения ремонтных работ двумя образовательными учреждениями не проводилась, следствием чего явилось не поступление в бюджет доходов от пеней, на общую сумму 7 670,51 рублей.

3. В нарушение ч.1 ст.3.1-3 Закона №223-ФЗ в пяти договорах по двум образовательным учреждениям отсутствует обязательное условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат заказчикам, от имени которых заключен договор.

4. В нарушение ст.709, 743 ГК РФ в двух образовательных учреждений стоимость работ по четырем договорам на проектные работы определена без сметного расчёта. По двум договорам одним образовательным учреждением сметные расчеты представлены после окончания контрольного мероприятия.

5. Нарушение требований письма Минстроя России от 06.05.2020 №17207-ИФ/09 выразившиеся в неправильном применении индекса изменения сметной стоимости при разработке сметных расчетов по двум договорам в одном образовательном учреждении. Вместе с тем, неверное применение индекса не привело к необоснованному увеличению стоимости проектных работ и не повлекло удорожание сметной стоимости.

6. В нарушение ч.2 ст.4.1. Закона №223-ФЗ, п.п.2, 10 Порядка №1132 информация об исполнении трех договоров по двум образовательным учреждениям размещена в ЕИС с нарушением установленного 10-ти дневного срока.

7. В нарушение ч.2 ст.4.1. Закона №223-ФЗ, п.п.2, 10 Порядка №1132 в ЕИС в установленные законом сроки не размещена информация об исполнении пяти договоров по одному образовательному учреждению.

8. В нарушение ст.3.2. ч.12 ст.4 Закона №223-ФЗ по одному договору, образовательным учреждением сформирован и размещен в ЕИС протокол, на участие в запросе котировок, без подписей членов комиссии, и даты подписания протокола.

9. В нарушение ст.331 ГК РФ в один договор поставки не включены существенные условия о неустойки.

10. В нарушение ст.708 ГК РФ в одном договоре, не указаны сроки начала и окончания работ, являющиеся существенными условиями.

11. В нарушение ст.432, 708 ГК РФ, в одном договоре, не конкретизирован предмет договора, а также не указаны сроки начала и окончания работ, являющиеся существенными условиями.

В адрес трех муниципальных учреждений общего образования в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате города Когалыма направлены представления.

В адрес главы города Когалыма в соответствии с пунктом 12 Положения о Контрольно-счетной палате города Когалыма направлено информационное письмо.

По результатам рассмотрения актов контрольного мероприятия и представлений муниципальными учреждениями общего и дополнительного образования города Когалыма приняты соответствующие меры, связанные с устранением нарушений, в том числе:

• тремя образовательными учреждениями в адрес подрядчиков (ИП Горан М.П., ИП Бегичева Я.В., ООО «Сантехсервис») направлены требования по возврату необоснованно оплаченных бюджетных средств на общую сумму 155 753,74 рублей;

• в рамках претензионной работы МАОУ «Средняя школа №8» предъявлено требование ИП Аразмедовой А.О. о взыскании неустойки в размере 1 733,46 рублей;

• установленные в рамках контрольного мероприятия нарушения при выполнении строительно-ремонтных работ в МАДОУ «Сказка» устранены в ходе проведения настоящей проверки. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 40 827,96 руб.;

• три сотрудника муниципальных образовательных учреждений за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности;

• приняты на постоянный контроль вопросы:

- усиления контроля за проверкой соответствия фактически выполненных объемов ремонтных работ и объёмов, указанных в ЛСР и актах КС-2;

- усиления контроля за сроками выполнения подрядчиками ремонтных и строительных работ.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города и главе города Когалым.