**Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой**

**города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» за 2018 год», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах**

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой города Когалыма в соответствии с пунктом 1.6 Плана работы на 2019 год.

Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация города Когалыма (Отдел архитектуры и градостроительства);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил – 63 520,02 тыс. рублей.

Факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлены.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

1. **В деятельности Администрации города Когалыма.**
   1. В нарушение требований, установленных [ч.6](consultantplus://offline/ref=BC91884AF26FE820C48653F0AB92ABB69F7075B94CF36D873F8E99063AB4C1584C2F1321C6CA34BCC6237EF83D7E02A3E724A41469FD6D8EU3K7L), [7 с.34](consultantplus://offline/ref=BC91884AF26FE820C48653F0AB92ABB69F7075B94CF36D873F8E99063AB4C1584C2F1324C4CF38E9906C7FA4792311A3ED24A61676UFK6L) Федерального закона №44-ФЗ, [п.10](consultantplus://offline/ref=BC91884AF26FE820C48653F0AB92ABB69E7377B94CF16D873F8E99063AB4C1584C2F1321C6CB33B9C8237EF83D7E02A3E724A41469FD6D8EU3K7L) Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 Администрацией города Когалыма не начислена неустойка в сумме 4 343,04 рублей за несоблюдение исполнителем сроков исполнения обязательств по контракту;
   2. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта от 10.05.2018 №0187300013717000328 размещена в единой информационной системе с нарушением установленного срока на 1 день;
   3. В нарушение п. 4.1. договора №11 заказчиком осуществлена оплатам поставленного товара в сумме 14 717,00 рублей с нарушением установленного срока оплаты на 1 рабочий день;
   4. В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона №44-ФЗ в договорах №11от 15.03.2018, №12 от 15.03.2018, №13 15.03.2018 и №2018 от 17.05.2018 отсутствует обязательное условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2. **В деятельности МУ «УКС г. Когалыма».**

2.1. В нарушение ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта от 11.09.2018 №0187300013718000157 не размещена в единой информационной системе.

1. **В деятельности МКУ «УЖКХ г. Когалыма»:**
   1. Допущено нарушение п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ при размещении информации об исполнении муниципальных контрактов:

- акт о приемке выполненных работ по контракту от 20.06.2018 №0187300013718000114 размещен в единой информационной системе с нарушением установленного 5-и дневного срока.

- акт о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2018 по контракту №0187300013718000111 от 20.06.2018 размещен в единой информационной системе с нарушением установленного 5-и дневного срока.

По результатам рассмотрения акта контрольного мероприятия в МКУ «УЖКХ г. Когалыма» проведено совещание, на котором рассмотрены отмеченные нарушения, ответственным лицам поручено обеспечить соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Информация о нарушениях требований Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ направлена в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма, в Думу города Когалыма и Прокуратуру города Когалыма.

Устранение и недопущение отмеченных нарушений объектами проверки поставлено на контроль Контрольно-счетной палаты города Когалым.