Отчет

о выполнении работ по уборке дворовых территорий и внутриквартальных

проездов города Когалыма от снега с 01.11. по 30.11.2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес  убираемых территорий | Дата выполнения работ | | Примечание |
| Согласно графику | Фактических произведенных |
| 1 | ул. Др. Народов 26, 26а; ул. мира 18, 18а; ул. Градостроителей 16, 20; ул. Привокзальная 10, 11, 13, 23. | 01.11.2016г. | 01.11.2016г. |  |
| 2 | ул. Др. Народов 26б, 28; ул. Мира 16; ул. Молодёжная 14; ул. Градостроителей 22, ул. Мира 30; ул. Привокзальная 7, 9, 29, 29а. | 02.11.2016г. | 02.11.2016г. |  |
| 3 | ул. С. Повха 2, 4; ул. Молодежная 10,12; ул. Градостроителей 19; ул. Мира 32; ул. Привокзальная 31, 33, 35. | 03.11.2016г. | 03.11.2016г. |  |
| 4 | ул. С. Повха 6, 8; ул. Молодежная 2, ул. Др. Народов 12; ул. Мира 36, 38; ул. Привокзальная, 3, 5,37. | 07.11.2016г. | 07.11.2016г |  |
| 5 | ул. С. Повха 12, ул. Мира 2, 34, 46; ул. Др. Народов 12/1, 12а; ул. Фестивальная 1,2,3,4. | 08.11.2016г. | 08.11.2016г. |  |
| 6 | ул. Мира 2а, 2б, 48, 52; ул. Др. Народов 12б, 12в; ул. Фестивальная 9,11. | 09.11.2016г. | 09.11.2016г. |  |
| 7 | ул. Мира 4, 4а,58; ул. Др. Народов 10,8; ул. Северная 5; ул. Фестивальная 7,6. | 10.11.2016г. | 10.11.2016г. |  |
| 8 | ул. Мира 4б, 6; ул. Прибалтийская 3,3а,; ул. Северная 3, 7, 9; ул. Фестивальная 12, 11. | 11.11.2016г. | 11.11.2016г. |  |
| 9 | ул. Мира 8, 10; ул. Прибалтийская 1,5; ул. Сургутское Шоссе 7, ул. Градостроителей 8. | 14.11.2016г. | \_\_ | Уборка не производилась, так как не было необходимости в уборке из-за отсутствия снежного покрова |
| 10 | ул. Фестивальная 13, 28. | 14.11.2016г. | 08.11.2016г. |  |
| 11 | ул. Мира 12, 14; ул. Прибалтийская 11, 13; ул. Сургутское Шоссе 13, 17. | 15.11.2016г. | \_\_ | Уборка не производилась, так как не было необходимости в уборке из-за отсутствия снежного покрова. |
| 12 | ул. Фестивальная 18, 19, 20. | 15.11.2016г. | 09.11.2016г. |  |
| 13 | ул. Мира 14а, 14б; ул. Прибалтийская 9, 9а; ул. Сургутское Шоссе 9, 5. | 16.11.2016г. | \_\_ | . Уборка не производилась, так как не было необходимости в уборке из-за отсутствия снежного покрова |
| 14 | ул. Фестивальная 21,22, 23, 17. | 16.11.2016г. | 10.112016г. |  |
| 15 | ул. Молодёжная 13а, 13б; ул. Мира 22в; ул. Скргутское Шоссе 11, 11а. | 17.11.2016г. | \_\_ | Уборка не производилась, так как не было необходимости в уборке из-за отсутствия снежного покрова |
| 16 | ул. Таллинская 13, 15, 17, 19. | 17.11.2016г. | 11.11.2016г. |  |
| 17 | ул. Молодёжная 9, 11; ул. Мира 22а, 22б; ул. Сургутское Шоссе 3, 3а; ул. Рижская41,47. | 18.11.2016г. | \_\_ | Уборка не производилась, так как не было необходимости в уборке из-за отсутствия снежного покрова |
| 18 | ул. Молодежная 13, 15; ул. Сургутское Шоссе 1; ул. Градостроителей 2, 2а; ул. Мира 23, 29; ул. Вильнюсская 1, 3, 5, 7. | 21.11.2016г. | 21.11.2016г. |  |
| 19 | ул. Молодежная 7, 3, 1; ул. Градостроителей 6, 4; ул. Мира 25, 27; ул. Вильнюсская 13, 15. | 22.11.2016г. | 22.11.2016г. |  |
| 20 | ул. Др. Народов 18, 18а; ул. Бакинская 1, 3; ул. Мира 21, 19; ул. Промысловая 11, ул. Спортивная 10б. | 23.11.2016г. | 23.11.2016г. |  |
| 21 | ул. Др. Народов 18б , 22, 22а; ул. Мира 31; ул. Молодёжная 24; ул. Прибалтийская 41, 57; ул. Олимпийская 21, 27, 29. | 24.11.2016г. | 24.11.2016г. |  |
| 22 | ул. Молодёжная 26, 30; ул. Прибалтийская 49, 41; ул. Бакинская 55, 49; ул. Дорожников 9, 7, 11 | 25.11.2016г. | 25.11.2016г. |  |
| 23 | ул. Молодёжная 32, 34; ул. Бакинская 37, 39; ул. Прибалтийская 39, 43, 45; ул. Олимпийская 19, 23. | 28.11.2016г. | 28.11.206г. | ул. Олимпийская 25 (не очищен, не убраны машины) |
| 24 | ул. Ленинградская 2, 4; ул. Бакинская 41, 51; ул. Прибалтийская 33, 35; ул. Олимпийская 17а, 17, 13, 15. | 29.11.2016г. | 29.11.2016г. |  |
| 25 | ул. Ленинградская 6, 8; ул. Прибалтийская 31, 37; ул. Бакинская 57, 53, 47; ул. Строителей 7, 9; ул. Нефтяников 7 | 30.11.2016г. | 30.11.2016г. |  |