Отчет

о выполнении работ по уборке дворовых территорий и внутриквартальных

проездов города Когалыма от снега с 09.01. по 31.01.2017 г.

| № п/п | Адрес убираемых территорий | Дата выполнения работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно графику | Фактических произведенных |  |
| 1 | ул. Др. Народов 26; ул. Дачная; ул. Градостроителей 20, 20/1; ул.Береговая 63, 61 | 09.01.2017г. | 09.01.2017г. | В период уборки по ул. Др. Народов 26а, ул. Градостроителей 16, 16/1 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 2 | ул. Др. Народов 26а | 09.01.2017г. | 11.01.2017г. |  |
| 3 | ул. Др. Народов 26б, 28; ул. Заречная; ул. Мира 36, 38; ул. Набережная 67; ул. Береговая 73,93 | 10.01.2017г. | 10.01.2017г. |  |
| 4 | ул. С.Повха 2, 4; проезд Обский; ул. Мира 34; ул.Береговая 255, 3а; ул. Романтиков 22 | 11.01.2017г. | 11.01.2017г. | В период уборки по ул. Мира 46 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 5 | ул. С.Повха 6; ул. Дружная; ул. Мира 48, 52; ул. Романтиков 24; ул. Береговая 49, 49а | 12.01.2017г. | 12.01.2017г. | В период уборки по ул. С.Повха 6 очищен на 50%, ул. С.Повха зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 6 | ул. С.Повха 12; ул. Мира 2; ул. Молодёжная 12,10; ул. Мира 58; ул. Северная 5; ул. Береговая 26,71; ул. Набережная 53 | 13.01.2017г. | 13.01.2017г. | В период уборки по ул. Мира 2 очищен на 50%, ул. Др.Народов 12 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 7 | ул. Мира 2а,2б; ул. Др. Народов 12/1,12а; ул. Северная 3,7,9; ул. Набережная 30,55,253 | 16.01.2017г. | 16.01.2017г. |  |
| 8 | ул. Мира 4,4а; ул. Др. Народов 12б,12в; ул. Сургутское шоссе 7; ул. Градостроителей 8; ул. Кирова 1; ул. Набережная 57 | 17.01.2017г. | 17.01.2017г. |  |
| 9 | ул. Мира 4б, 6;ул. Др. Народов 10,8; ул. Сургутское шоссе 17,13; ул. Нефтяников 70,72 | 18.01.2017г. | 18.01.2017г. |  |
| 10 | ул. Мира 8,10; ул. Прибалтийская 3а,3; ул. Сургутское шоссе 9,5; ул. Нефтяников 70,72 | 19.01.2017г. | 19.01.2017г. |  |
| 11 | ул. Мира 14; ул. Прибалтийская 1,5; ул. Сургутское шоссе 11,11а; проезд Дорожников, Энергетиков, Механизаторов | 20.01.2017г. | 20.01.2017г. | В период уборки по ул. Мира 12 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 12 | ул. Мира 14а, 14б. ул.Прибалтийская 11,13; ул. Сургутское шоссе 3,3а; ул. Береговая 3,7 | 23.01.2017г. | 23.01.2017г. |  |
| 13 | ул. Молодёжная 13а,13б; ул. Прибалтийская 9, 9а; ул.Сургутское шоссе 1; ул.Студенческая 32 | 24.01.2017г. | 24.01.2017г. |  |
| 14 | ул. Молодёжная 9,11; ул. Мира 22в; ул. Градостроителей 2,2а; ул. Широкая 30,30а; ул. Набережная 3б | 25.01.2017г. | 25.01.2017г. |  |
| 15 | ул. Молодёжная 13,15; ул.Мира 22а, 22б; ул.Градостроителей 4,6; ул. Привокзальная 10,11,13 | 26.01.2017г. | 26.01.2017г. | В период уборки по ул. Привокзальная 23 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 16 | ул. Молодёжная 3,1; ул. Мира 23,29; ул.Бакинская 1,3; ул. Привокзальная 29,29а | 27.01.2017г. | 27.01.2017г. | В период уборки по ул. Молодёжная 7 зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 17 | ул. Др. Народов 18,18а; ул. Мира 25,27; ул. Прибалтийская 51,47; ул. Привокзальная 31,33,35 | 30.01.2017г. | 30.01.2017г. |  |
| 18 | ул.Др. Народов 18б,22; ул. Мира 21,19; ул. Прибалтийская 49,41; ул. Привокзальная 37,3 | 31.01.2017г. | 31.01.2017г. | В период уборки по ул. Др. Народов 22а зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 19 | ул. Др. Народов 22а | 31.01.2017г. | 01.02.2017г. |  |