Отчет

о выполнении работ по уборке дворовых территорий и внутриквартальных

проездов города Когалыма от снега с 01.02. по 28.02.2017 г.

| № п/п | Адрес убираемых территорий | Дата выполнения работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно графику | Фактических произведенных |  |
| 1 | ул. Мира 31; ул. Молодёжная 24; ул. Прибалтийская 43, 45; ул. Фестивальная 1, 2, 3 | 01.02.2017г. | 01.02.2017г. |  |
| 2 | ул. Ул. Молодёжная 26, 30; ул. Прибалтийская 39, 35; ул. Фестивальная 9, 10 | 02.02.2017г. | 02.02.2017г. |  |
| 3 | ул. Молодёжная 32, 34; ул. Прибалтийская 33, 31; ул. Фестивальная 7, 6 | 03.02.2017г. | 03.02.2017г. |  |
| 4 | ул. Ленинградская 2, 4; ул. Прибалтийская 37, 29, 27; ул. Фестивальная 12, 11 | 06.02.2017г. | 06.02.2017г. |  |
| 5 | ул. Ленинградская 6, 8; ул. Ленинградская 65; ул. Фестивальная 28;13 | 13.02.2017г. | 13.02.2017г. |  |
| 6 | ул. Ленинградская 10; ул. Прибалтийская 23; ул. Ленинградская 59, 57; ул. Фестивальная 19, 20,21 | 14.02.2017г. | 14.02.2017г. |  |
| 7 | ул. Ленинградская 12; ул. Прибалтийская 25; ул. Ленинградская 53, 45; ул. Фестивальная 22, 23 | 15.02.2017г. | 15.02.2017г. |  |
| 8 | ул. Прибалтийская 15,17; ул. Ленинградская 37, 41; ул. Фестивальная 18, 17 | 16.02.2017г. | 16.02.2017г. | По ул. Ленинградская 37 уборка выполнена на 50% т.к. во время уборки зафиксирован факт нахождения автотранспортных средств, мешающих работе снегоуборочной техники |
| 9 | ул. Ленинградская 33, 39; ул. Бакинская 55, 49; ул. Таллиннская 13: 15. | 17.02.2017г. | 17.02.2017г. |  |
| 10 | ул. Ленинградская 47, 43; ул. Бакинская 37, 39; ул. Таллиннская 17, 19 | 20.02.2017г. | 20.02.2017г. |  |
| 11 | ул. Ленинградская 49, 51; ул. Бакинская 41, 51; ул. Рижская 41 | 21.02.2017г. | 21.02.2017г. |  |
| 12 | ул. Привокзальная 5, 5а, 7, 7а | - | 21.02.2017г. |  |
| 13 | ул. Ленинградская 35, 31; ул. Бакинская 57; 53; ул. Рижская 47 | 22.02.2017г. | 22.02.2017г. |  |
| 14 | ул. Ленинградская 25, 19; ул. Бакинская 35, 47 ул. Вильнюсская 1, 3, 5, 7 | 27.02.2017г. | 27.02.2017г. |  |
| 15 | ул. Бакинская 23,33; ул. Ленинградская 21, 17; ул. Вильнюсская 11, 13, 15 | 28.02.2017г. | 28.02.2017г. |  |