**РЕШЕНИЕ**

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «22» июня 2016г. №684-ГД

Об итогах работы в период

отопительного сезона 2015-2016 годов

и о мероприятиях по подготовке

объектов жилищно-коммунального

хозяйства города Когалыма

к отопительному сезону 2016-2017 годов

Заслушав информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2015-2016 годов и о запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2016-2017 годов, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2015-2016 годов и о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Когалыма обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, утверждённых постановлением Администрации города Когалыма от 21.04.2016 №1106 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» (далее - Мероприятия);

2.2. Предоставить в Думу города Когалыма информацию о ходе выполнения Мероприятий в октябре 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Глава  |
| Думы города Когалыма |  | города Когалыма |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Говорищева |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 22.06.2016 № 684-ГД

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы в период отопительного сезона 2015-2016 годов и

о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Когалыма к отопительному сезону 2016-2017 годов

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее – Мероприятия 2015-2016 годов) были разработаны в марте 2015 года на общую сумму 71,0 млн.руб., утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 25.03.2015 №824 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» и в апреле согласованы Департаментом ЖКК и ХМАО-Югры.

В период с июня по ноябрь 2015 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма был выполнен основной комплекс работ на объектах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в жилищном фонде города Когалыма, запланированный Мероприятиями 2015-2016 годов.

Своевременное исполнение Мероприятий 2015-2016 годов позволило предприятиям коммунальной энергетики и организациям, обсуживающим жилищный фонд города Когалыма, получить паспорта готовности к работе в отопительный период 2015-2016 годов в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

07.10.2015 город Когалым получил паспорт готовности муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов №58-016-П.

Отопительный период в дошкольных, общеобразовательных и медицинском учреждении «Когалымская городская больница» был начат с 01.09.2015. В жилищный фонд города Когалыма теплоснабжение подано в период с 07.09.2015 по 10.09.2015 в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 20.08.2015 №2571 «О начале отопительного периода 2015-2016 годов в городе Когалыме».

В отопительный период 2015-2016 годов на инженерных сетях города Когалыма аварий зарегистрировано не было, имели место только технологические нарушения.

Причинами возникновения технологических нарушений на инженерных сетях в основной своей массе являются изменения свойств материалов и естественный износ трубопроводов, в основном в левобережной части города Когалыма (деревянный жилфонд) на участках ветхих сетей, которые выполнены в надземном исполнении.

Анализ прошедшего отопительного периода 2015-2016 годов позволяет сделать вывод, что работа всех предприятий города Когалыма в полной мере обеспечила население, объекты социально-бытового назначения, а также иные объекты города Когалыма надежным и бесперебойным электро-, тело-, водоснабжением и водоотведением надлежащего качества.

При разработке Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее – Мероприятия 2016-2017 годов) были учтены все необходимые объемы работ по замене и реконструкции сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, а также реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма в рамках существующих объемов финансовых средств.

Общий объем средств по Мероприятиям 2016-2017 годов составляет 127,6 млн.руб., из них:

- средства бюджета города Когалыма – 44,6 млн.руб.;

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

 – 13,7 млн.руб.;

- средства предприятий города Когалыма – 69,3 млн.руб.

К исполнению запланированы следующие Мероприятия 2016-2017 годов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | План | Срокисполнения |
| 1 | Подготовка котельных | ед. | 11 | 01.09.2016 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования | ед. | 4 | 01.10.2016 |
| 3 | Текущий ремонт котельного оборудования | шт. | 250 | 01.09.2016 |
| 4 | Подготовка центральныхтепловых пунктов (ЦТП) | ед | 3 | 01.09.2016 |
| 5 | Подготовка тепловых сетей(в 2-х трубном исполнении) | км | 84,6 | 01.09.2016 |
| 6 | Замена ветхих тепловых сетей(в 2-х трубном исполнении) | км | 0,62 | 01.10.2016 |
| 7 | Строительство тепловых сетей | км | 0,28 | 01.11.2016 |
| 8 | Подготовка газопроводов | км | 44,0 | 30.08.2016 |
| 9 | Подготовка водопроводных сетей | км | 128,7 | 01.09.2016 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,28 | 01.11.2016 |
| 11 | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0,4 | 01.11.2016 |
| 12 | Подготовка канализационных сетей | км | 106 | 01.09.2016 |
| 13 | Строительство канализационных сетей | км | 1,28 | 01.11.2016 |
| 14 | Подготовка электрических сетей | км | 383,1 | 01.09.2016 |
| 16 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей | шт. | 2334 | 01.10.2016 |
| 17 | Подготовка трансформаторных подстанций | шт. | 147 | 01.10.2016 |
| 18 | Строительство сетей электроснабжения | км | 0,14 | 01.10.2016 |
| 19 | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.м | 998,2 | 01.09.2016 |
| 20 | Пополнение аварийного запаса | млн.руб. | 1,2 | 01.11.2016 |

Мероприятия 2016-2017 годов утверждены Постановлением Администрации города Когалыма от 21.04.2016 №1106 «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» и согласованы с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Исполнение запланированных Мероприятий 2016-2017 годов позволит предприятиям коммунального хозяйства города Когалыма продолжить надежное и бесперебойное снабжение потребителей коммунальными ресурсами и услугами в объеме необходимом для обеспечения нормальной жизнедеятельности города Когалыма.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_