

**РЕШЕНИЕ** проект

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

О выполнении мероприятий инвестиционной

программы ООО «Горводоканал» по

реконструкции, модернизации и развитию

систем водоснабжения и водоотведения

города Когалыма на 2010-2020 годы за 2014 год

В соответствии с Уставом города Когалыма, на основании инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Говодоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №583-ГД, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №583-ГД, за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Исполняющий обязанности

Главы города Когалыма А.Ю.Говорищева

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной «Горводоканал» по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годов за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед изм | План ИП на 2014 год | | | | Факт (финансирование) на 2014 год | | | | Примечание |
| Объем работ | Всего млн. руб | В том числе по источникам, млн руб | | Объем работ | Всего млн. руб | В том числе по источникам, млн руб | |
| кредитный ресурс | собственные средства | кредитный ресурс | собственные средства |
| I. | Водоснабжение |  | 0,88 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,788 | 1,687 | 0,0 | 1,687 |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей правобережной и левобережной частей города, в том числе: | км | 0,88 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,608 | 1,576 | 0,0 | 1,576 | Снижение стоимости работ произошло в связи с тем, что все работы по реконструкции сетей выполнялись силами ООО «Горводоканал» без привлечения подрядных организаций |
| 1.1. | Правобережной части города |  |  |  |  |  | 0,303 | 1,083 | 0,0 | 1,083 |
| 1.2. | Левобережной части города |  |  |  |  |  | 0,305 | 0,493 | 0,0 | 0,493 |
| 2. | Замена сетей теплоснабжения до городской канализационной насосной станции (ул. Прибалтийская, д.24) |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,111 | 0,0 | 0,111 |
| II. | Водоотведение |  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,23 | 0,0 | 1,23 |  |
| 1. | Расширение канализационных очистных сооружений города.  1 этап. Строительство здания решеток и песколовок. | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,23 | 0,0 | 1,23 | Окончательный расчет по договору 2013 года с ООО «ПСК «ИВКА» за изготовление и поставку нестандартного оборудования. |
|  | Итого: |  |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  | 2,917 | 0 | 2,917 |  |