|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Морозов Александр Александрович | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ») | | |
| Национальная цель | - | | |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения. | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.  3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.  4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма. | | |

|  |
| --- |
| Подпрограммы |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание | Значение показателя по годам | | | | | | |  |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв.м.1 | Муниципальное задание МБУ «КСАТ» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | 692,754 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | МБУ «КСАТ» |
| II. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м.2 | Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 837 552,5 | 161 961,3 | 173 556,2 | 171 975,8 | 165 029,6 | 165 029,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 4 961,0 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 |
| бюджет города Когалыма | 832 591,5 | 160 969,1 | 172 564,0 | 170 983,6 | 164 037,4 | 164 037,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - | - | - | - | - |  |

1 Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2022 №3143 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

2 Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.04.2023 №174-И

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма. | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм» (I) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 526 949,10 | 94 984,70 | 107 991,10 | 107 991,10 | 107 991,10 | 107 991,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 526 949,10 | 94 984,70 | 107 991,10 | 107 991,10 | 107 991,10 | 107 991,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МБУ «КСАТ» | всего | 342 018,60 | 57 998,60 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 342 018,60 | 57 998,60 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»//МБУ «КСАТ» | всего | 184 930,50 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 184 930,50 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 8 822,00 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 8 822,00 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 176 108,50 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 176 108,50 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (1) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 232 988,43 | 49 477,20 | 50 536,20 | 48 955,83 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 232 988,43 | 49 477,20 | 50 536,20 | 48 955,83 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 23 999,43 | 8 526,60 | 8 526,60 | 6 946,23 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 23 999,43 | 8 526,60 | 8 526,60 | 6 946,23 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 208 989,00 | 40 950,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 208 989,00 | 40 950,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 28 257,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 28 257,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (4) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме (5) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 17 306,50 | 5 437,70 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 12 345,50 | 4 445,50 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6,7) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 22 051,00 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 22 051,00 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Благоустройство территории города Когалыма (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, тротуары, гостевые автомобильные стоянки) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 14 293,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 14 293,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 7 757,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 7 757,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе | | | всего | 837 552,53 | 161 961,30 | 173 556,20 | 171 975,83 | 165 029,60 | 165 029,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 832 591,53 | 160 969,10 | 172 564,00 | 170 983,63 | 164 037,40 | 164 037,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | всего | 837 552,53 | 161 961,30 | 173 556,20 | 171 975,83 | 165 029,60 | 165 029,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 832 591,53 | 160 969,10 | 172 564,00 | 170 983,63 | 164 037,40 | 164 037,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | всего | 837 552,53 | 161 961,30 | 173 556,20 | 171 975,83 | 165 029,60 | 165 029,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 832 591,53 | 160 969,10 | 172 564,00 | 170 983,63 | 164 037,40 | 164 037,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | | | всего | 486 711,93 | 102 198,30 | 100 786,80 | 99 206,43 | 92 260,20 | 92 260,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 481 750,93 | 101 206,10 | 99 794,60 | 98 214,23 | 91 268,00 | 91 268,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») | | | всего | 350 840,60 | 59 763,00 | 72 769,40 | 72 769,40 | 72 769,40 | 72 769,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 350 840,60 | 59 763,00 | 72 769,40 | 72 769,40 | 72 769,40 | 72 769,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма,  повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | | | |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | | | |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки. | - |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма | 1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников. | - |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1. Содержание территории городского кладбища. 2. Организация ритуальных услуг . | Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме», постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» |
| Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей | | | |
| 1.4. | Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан | Поставка, монтаж и установка (в том числе замена) элементов детского и (или) спортивного оборудования, установленного на досуговых площадках города Когалыма | - |
| Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения | | | |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме | Расходы на содержание и осуществление функций МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма: 1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. 2. Обеспечение бесперебойной работы фонтана, расположенного на площади по улице Мира. 3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения, выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев. 4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 5. Обустройство и содержание контейнерных площадок. |  |
| Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма | | | |
| 1.6. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов, покраска, отделка фасадов зданий и сооружений, а также содержание существующих объектов благоустройства | - |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |  | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час1 | 2263521 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | | 3289000 | | 3289000 | | 3289000 | |
| 2 | Выполнение услуг по погребению умерших, %2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 3 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %3 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок, % 4 | - | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, %5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 6 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.6 | 2124 | 438 | 438 | 438 | | 438 | | 438 | | 2190 | |
| 7 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), количество объектов 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений; | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7 Показатель имеет фактический объем. | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |