V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес объекта | Этап | Период этапа (календарных дней) | Стоимость работ, включая НДС 18%, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Когалым, ул. Мира, д.18А | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада (с утеплением). Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 266 839,30 |
| 2 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 9 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши; фасада (с утеплением); системы электроснабжения. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 755 889,12 |
| 3 | г. Когалым, ул. Молодежная, д. 14 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши; фасада (с утеплением); системы электроснабжения. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 526 077,04 |
| ИТОГО |  |  |  | 1 548 805,46 |