V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес объекта | Этап | Период этапа (календарных дней) | Стоимость работ, включая НДС 18%, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Когалым, пр. Шмидта, д. 10 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши (с утеплением). Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 348 466,98 |
| 2 | г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 37 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 129 562,82 |
| 3 | г. Когалым, ул. Мира, д. 23 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 215 844,42 |
|  | г. Когалым, ул. Набережная, д. 157 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 51 245,04 |
|  | г. Когалым, ул. Югорская, д. 22 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 70 календарных дней с даты подписания договора подряда | 224 863,16 |
| ИТОГО |  |  |  | 969 982,42 |