V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес объекта | Этап | Период этапа (календарных дней) | Стоимость работ, включая НДС 18%, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 29 (2 лифта) | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 60 календарных дней с даты подписания договора подряда | 94 843,68 |
| 2 | г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 27/1 (2 лифта) | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | не более 60 календарных дней с даты подписания договора подряда | 105 150,98 |
| ИТОГО |  |  |  | 199 994,66 |