ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

программа комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город когалым

г. Когалым 2017 г.

1. **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым до 2020 года и на период до 2035 года (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; * Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; * Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах»; * Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2009 № 31-НП «Региональные нормативы Градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа» * Генеральный план городского округа город Когалым, утвержден решением думы города Когалым от 30.03.2016 № 656-ГД. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Когалым, Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. |
| Разработчик Программы | Управление экономики Администрации городского округа город Когалым, Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. |
| Цели Программы | * Обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым до 2035 года в соответствии с установленными потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. * Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры. * Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. * Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. * Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. * Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | * Анализ социально-экономического развития городского округа, наличия и уровня обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры. * Прогноз потребностей населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры до 2035 года; * Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города, планом и программой комплексного социально-экономического развития города, инвестиционными программами, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа; * Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города; * Оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования города; * Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры города; * Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 83% до 125% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 71% до 133% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с 84% до 109% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами с 21% до 91% от норматива;  Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями с 39% до 67% от норматива. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:  **1. Образование**  1.1 Развитие дошкольных образовательных учреждений;  1.2 Развитие общеобразовательных учреждений;  1.3 Развитие учреждений дополнительного образования  **2. Здравоохранение**  2.1 Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений  **3. Физическая культура и спорт**  3.1 Развитие сети спортивных залов;  3.2 Развитие сети бассейнов;  3.3 Развитие сети плоскостных сооружений  **4. Культура и искусство**  4.1.Развитие системы учреждений клубного типа;  4.2 Развитие музеев;  4.3 Развитие системы библиотечного обслуживания |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2020 годы и на период до 2035 года. Этапы:  I этап: 2016-2020гг;  II этап: 2021-2025гг;  III этап: 2026-2030 гг.  IV этап: 2031-2035 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на период 2017-2035 годы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском округе город Когалым. |

# 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## **2.1 Описание социально-экономического состояния городского округа город Когалым, сведения о градостроительной деятельности на его территории**

Городской округ город Когалым (далее – г. Когалым) является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, непосредственно входящей в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Площадь территории города составляет 20 700 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 составила 64 853 человек, в том числе жители поселок Ортьягун.

**Социально-экономическое развитие**

Показатели динамики численности населения, рождаемости, прироста населения – основные показатели благополучия города.

Численность постоянного населения города Когалыма на протяжении последних лет неуклонно растет.

В последние годы отмечается рост численности населения (таблица 1). Так, за период с 2015 года по 2016 год численность населения города выросла на 1,8%. Рост числа жителей в городе обусловлен, в первую очередь, положительным естественным приростом (преобладанием рождаемости на фоне смертности).

Таблица 1 - Динамика демографических показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **01.01.2014** | **01.01.2015** | **01.01.2016** | **01.01.2017** |
| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 64 146 | 62 328 | 63 462 | 64 633 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | человек | 13 680 | 14 093 | 14 353 | 14 851 |
| в трудоспособном возрасте | человек | 42 389 | 42 555 | 43 339 | 43 252 |
| старше трудоспособного возраста | человек | 5 077 | 5 680 | 5 784 | 6 477 |
| Численность мужского населения | человек | 30 514 | 31 085 | 31 658 | 32 345 |
| Численность женского населения | человек | 30 632 | 31 243 | 31 818 | 32 508 |
| Число родившихся | человек | 985 | 1 003 | 977 | 935 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1 000 населения | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 14.4 |
| Число умерших | человек | 214 | 219 | 224 | 245 |
| Общий коэффициент смертности | на 1 000 населения | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | 771 | 784 | 753 | 690 |
| Число прибывших | человек | 3 753 | 3 477 | 3 433 | 3 543 |
| Число выбывших | человек | 3 512 | 3 079 | 3 038 | 2 859 |
| Миграционное прирост (убыль) населения | человек | 241 | 398 | 395 | 684 |

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2017 года составила 313 чел./кв. км, а средний возраст населения города 33 года, в том числе мужчины – 32, женщины – 34.

Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольшее количество населения занимает группа трудоспособного возраста, их доля составляет 67,2% от общей численности населения.

Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабатывающее производство (химическая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство готовых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.

Целью развития города Когалыма является формирование диверсифицированной экономики посредством развития новых видов экономической деятельности, обеспечивающей достойный уровень жизни, комфортную и безопасную среду проживания граждан.

На сегодняшний день промышленность – ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на социально-экономическое состояние города. Промышленный комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи топливно–энергетических полезных ископаемых, обрабатывающим производством и производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Более 56% отгруженных товаров собственного производства приходится на промышленный комплекс, где занято более 29% экономически активного населения.

Всего в 2016 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним промышленным предприятиям города Когалыма составил 52,3 млрд. рублей.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним промышленным предприятиям города Когалыма за 2016 год составил 28,7 млрд. рублей.

Город Когалым имеет транспортную сеть, осуществляющую воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность 893 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и 1 487 индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели экономического положения за период 2014-2016гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели экономического развития за период 2014-2016 годов

| **Показатель** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | млн.руб. | 17 285,7 | 18 933,8 | 12 385,8 |
| % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 126,2 | 107,4 | 134,6 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 15,06 | 21,8 | 5,5 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 10 422,5 | 10 078,1 | 10 348,0 |
| % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 84,4 | 88,5 | 98,1 |
| Объем реализации платных услуг | млн.руб. | 3 479,6 | 3 792,8 | 3 879,0 |
| % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 100,5 | 97,8 | 111,3 |
| Численность безработных | человек | 131 | 186 | 125 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,36 | 0,52 | 0,34 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям | рублей | 63 294,0 | 64 435,0 | 69 134,2 |
| Средний размер дохода пенсионера | рублей | 17 402,7 | 19 106,3 | 19 260,2 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | человек | 1 497 | 1 487 | 1 498 |
| Производство местной пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия) | тонн | 1 947,4 | 1 974,3 | 1 872,4 |

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2017 года составила 36,6 тыс. человек или 56,4% от общей численности населения города, из их числа 35,2 тыс. человек или 96% экономически активного населения были заняты в экономике.

По состоянию на 1 января 2016 года жилищный фонд города составляет 1 042,5 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 16,1 кв. м. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет около 100%.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения города Когалыма объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП ХМАО – Югры), и Местными нормативами градостроительного проектирования города Когалыма, утвержденными Решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 № 572-ГД (далее – МНГП города Когалыма).

*Образование*

В систему образования входят следующие объекты:

7 дошкольных образовательных организаций суммарной мощностью 4 276 мест;

7 общеобразовательных организаций суммарной мощностью 5 091 учащихся (в том числе 1 общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов);

2 организации дополнительного образования суммарной мощностью 408 мест.

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 4 132 ребенка. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 7 263 человека. Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 3 232 человека.

Обеспеченность населения города дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с РНГП ХМАО – Югры и составила 83 % нормативной потребности.

Обеспеченность населения города организациями дополнительного образования выполнена согласно РНГП ХМАО – Югры, и составила 67 % нормативной потребности.

*Здравоохранение*

Медицинскую помощь населению города Когалыма оказывает Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (далее – БУ «Когалымская городская больница», Учреждение).

БУ «Когалымская городская больница» представляет собой многопрофильное учреждение, имеющее в своем составе более 50 структурных подразделений, в том числе стационар на 315 круглосуточных коек (кроме того, 6 реанимационных и 20 коек для новорожденных), 30 мест дневного стационара, амбулаторно-поликлинические структурные подразделения на 1 598 посещений в смену и дневной стационар на 86 мест. Учреждение обслуживает взрослое и детское население, оказывает помощь женщинам во время беременности и родов, стоматологическую помощь.

*Социальное обслуживание*

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; обратившихся за помощью; оказание психолого-педагогической помощи льготным категориям граждан; социально-психологической реабилитации граждан; оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов; улучшение их физического и психологического здоровья в городе Когалым - задачи БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения – «Жемчужина».

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в городском округе.

*Физическая культура и массовый спорт*

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных малочисленных народов Севера и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории города Когалым осуществляют 100 спортивных сооружений в том числе:

- 5 плавательных бассейна суммарной мощностью 994 кв. м зеркала;

- 50 физкультурно-спортивных залов суммарной мощностью 18 788 тыс. кв. м площади пола;

- 32 плоскостных сооружений суммарной мощностью 48 898 тыс. кв.;

- 2 стрелковых тира;

- 1 лыжная база;

- 1 крытый спортивный объект с искусственным;

- 9 других сооружений.

Единовременная пропускная способность всех сооружений составляет 2 711 человек.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составило 20 753 человека или 34,3% численности населения.

Обеспеченность населения города организациями системы физической культуры и спорта в соответствии с РНГП ХМАО – Югры в процентах от нормативной потребности составила:

* физкультурно-спортивными залами – 89 %;
* плавательными бассейнами – 20 %;
* плоскостными сооружениями – 41,5 %.

*Культура*

В городе Когалым создана развитая сеть учреждений культуры. В настоящее время осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры:

**-** 1 учреждение культурно-досугового типа, в составе учреждения - парк аттракционов;

- 1 учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание населения. В состав учреждения входят 3 общедоступные библиотеки: центральная городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2;

- 1 музейно-выставочный центр.

Обеспеченность местами культурно-досуговых учреждений составляет 22,5 места на 1 тысячу жителей, или 75,1 % к нормативу.

Организацию сбора, хранения и общественного пользования книг и других печатных изданий осуществляет МБУ «ЦБС». На сегодняшний день обеспеченность населения общедоступными библиотеками составляет 100% к нормативу.

Выявление и сбор, хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций, отражение и популяризация музейными средствами истории города и края, осуществление просветительской и образовательной деятельности, комплектацию коллекций и пополнение фондов осуществляет МБУ «МВЦ». Обеспеченность населения города Когалыма музеями составляет 100% от норматива.

**2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа город Когалым**

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории городского округа город Когалым утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план городского округа город Когалым, утвержден решением думы города Когалым от 30.03.2016 № 656-ГД;
2. Правила землепользования и застройки городского округа город Когалым утверждены решением думы города Когалым от 29.06.2009 № 390-ГД;

Недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по ряду направлений предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах города Когалыма, а также в схеме территориального планирования города Когалым. Схема территориального планирования города Когалым разработана на расчетный срок до 2035 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления города исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приоритетных национальных проектов.

Генеральный план города Когалым включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития и предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2035 года:

1. Строительство и реконструкция объектов учебно-образовательного назначения:

1.1 Детский сад (1 объект, общей мощностью 320 мест), проектируемый;

1.2 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 240 мест), планируемый;

1.3 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 250 мест), планируемый;

1.4 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 200 мест), планируемый;

1.5 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 260 мест), планируемый;

1.6 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 200 мест), планируемый;

1.7 Средняя общеобразовательная школа №7 (1 объект, мощностью 184 мест), планируемый;

1.8 Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном (1 объект, мощностью 1 000 мест), планируемый;

1.9 Средняя общеобразовательная школа (1 объект, мощностью 1 000 мест), планируемый;

1.10 Начальная общеобразовательная школа (1 объект, мощностью 400 мест), планируемый;

1.11 Средняя общеобразовательная школа (1 объект, мощностью 1 000 мест), планируемый;

1.12 Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном (3 объекта, мощностью 3 000 мест), планируемый;

1.13 Средняя общеобразовательная школа №7 для организации Дома детского творчества (1 объект, мощностью 200 мест), планируемый;

1.14 Центр технического творчества (1 объект, мощностью 425 мест), планируемый;

1.15 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 200 мест), планируемый;

1.16 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 250 мест), планируемый;

1.17 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 300 мест), планируемый;

1.18 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.19 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.20 Детско-юношеская спортивная школа (2 объект, мощностью 800 мест), планируемый;

1.21 Детско-юношеская спортивная школа (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.22 Детско-юношеская спортивная школа (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый.

2. Строительство и реконструкция объектов медицинского назначения:

2.1.Поликлиника (1 объект, мощностью 850 места),

2.2 Больница (1 объект, мощностью 692 места), планируемый.

3. Строительство и реконструкция объектов спортивного назначения:

3.1 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 576 мест), планируемый;

3.2 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 576 мест), планируемый;

3.3 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

3.4 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

3.5 Физкультурно-спортивный зал (2 объекта, мощностью 2 160 мест), планируемый;

3.6 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 216 мест), планируемый;

3.7 Физкультурно-спортивный зал (2 объекта, мощностью 1 152 мест), планируемый;

3.8 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

3.9 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 1 080 мест), планируемый;

3.10 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 1 080 мест), планируемый;

3.11 Универсальный спортивный комплекс (1 объект, мощностью 5 100 мест), планируемый;

3.12 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

3.13 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 1 250 м2), планируемый;

3.14 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 1 000 м2), планируемый;

3.15 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 650 м2), планируемый;

3.16 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

3.17 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

3.18 Спортивная площадка (2 объекта, мощностью 364 м2), планируемый;

3.19 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 125 м2), планируемый;

3.20 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 000 м2), планируемый;

3.21 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 6 700 м2), планируемый;

3.22 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 5 550 м2), планируемый;

3.23 Крытая спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 500 м2), планируемый;

3.24 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 100 м2), планируемый;

3.25 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 400 м2), планируемый;

3.26 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 950 м2), планируемый;

3.27 Крытая спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 000 м2), планируемый;

3.28 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 8 000 м2), планируемый;

3.29 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 7 200 м2), планируемый;

3.30 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 10 400 м2), планируемый;

3.31 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 10 950 м2), планируемый;

3.32 Крытый теннисный корт (1 объект), планируемый.

4. Строительство и реконструкция объектов культурно-досуговых учреждений:

4.1 Учреждение клубного типа (1 объект, мощностью 880 м2), планируемый;

4.2 Музей (1 объект), планируемый;

4.3 Юношеская библиотека (1 объект), планируемый;

4.4 Общедоступная библиотека (1 объект), планируемый;

4.5 Общедоступная библиотека (1 объект), планируемый;

4.6 Детская библиотека (1 объект), планируемый;

4.7 Общедоступная библиотека (2 объекта), планируемые;

4.8 Детская библиотека (1 объект), планируемый;

4.9 Общедоступная библиотека (1 объект), планируемый.

## **2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа город Когалым, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)**

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется широкой разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных [распоряжением](consultantplus://offline/ref=1CF436B886E88E38606EB1DF21F57A90BA85037B1C1C6C8351BBDEBD885FA4997A08C378B1B8B89BcBl7M) Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

Оценка и анализ уровня обеспеченности г. Когалым объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития населенного пункта, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории г. Когалым.

## **2.3.1 Образование**

### **2.3.1.1 Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования**

В г. Когалым осуществляют деятельность 7 дошкольных образовательных учреждения (таблица 3).

Для определения нормативной потребности в реализации на территории района дошкольных образовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р). Вместе с тем данное распоряжение носит рекомендательный характер, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре действует Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 июля 2007 г. № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными организациями» и [Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 июня 2012 г. № 78-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными учреждениями](http://internet.garant.ru/document?id=18832406&sub=0)». В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Таблица 3 – Обеспеченность г.Когалым дошкольными образовательными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки** | **Тип здания / материал стен** | **Проектная мощность** | **Вместимость детского сада** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток**  **(-)** | **избыток (+) мест в детском саду** |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, дом 10 | Здание 1 - 1984 | Типовое/каменное | 674 | - | 6 | 43 | 22,3 |
| Здание 2 - 1990 | Типовое/каменное | 25 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Колокольчик». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Мира, дом 20 | Здание 1 - 1987 | Типовое/каменное | 555 | - | 45 | 37 | - |
| Здание 2 - 1988 | Типовое/каменное | 40 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Сказка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 20 | Здание 1 - 1985 | Типовое/каменное | 683 | - | 11 | 45 | - |
| Здание 2 - 1991 | Типовое/каменное | 25 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Чебурашка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Молодежная, дом 8 | Здание 1 - 1986 | Типовое/каменное | 594 | - | 56 | 35 | 21,7 |
| Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное | 35 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Цветик-семицветик». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, проспект Шмидта, дом 20 | Здание 1 - 2013 | Типовое/каменное | 540 | - | - | 7,77 | 76 |
| Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное | 87,5 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Золушка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Ленинградская, дом 63 | Здание 1 - 1988 | Типовое/каменное | 568 | - | - | 42 | - |
| Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное | 42 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Золушка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Набережная, Ленинградская, дом 6, 55 | Здание 1 - 2013 | Типовое/каменное | 662 | - | 22 | 0 | 75 |
| Здание 2 - 1988 | Типовое/каменное | 18 |

Таблица 4. Расчет потребности населения г. Когалым учреждениями в области образования в период с 2016 по 2035 гг.

| Наименование показателя | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2035 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | |
| 63,5 | 64,9 | 66,0 | 67,1 | 68,3 | 69,4 | 70,5 | 71,7 | 72,8 | 73,9 | 75,1 | 80,8 | 85,3 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозная численность детей до 7 лет, человек | | | | 7 166 | 7 159 | 7 065 | 6 988 | 6 917 | 6 892 | 6 871 | 6 877 | 6 923 | 6 931 | 6 936 | 6 937 | 6 927 |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70 мест на 100 детей | 4 175 | 4 276 | 5 016 | 5 011 | 4 946 | 4 592 | 4 892 | 4 824 | 4 810 | 4 814 | 4 846 | 4 852 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | -680 |
| Прогнозная численность детей от 7до 17 лет, человек | | | | 7 985 | 8 261 | 8 626 | 8 956 | 9 245 | 9 465 | 9 647 | 9 815 | 9 953 | 10 014 | 10 080 | 9 865 | 9 904 |  |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 90 мест на 100 детей | 5 429 | 5 091 | 7 187 | 7 435 | 7 763 | 8 60 | 8 321 | 6 225 | 8 682 | 8 834 | 8 958 | 9 013 | 9 072 | 8 879 | 8 914 | -3 485 |
| Прогнозная численность детей 1 - 8 классы, человек | | | | 6 548 | 6 774 | 7 073 | 7 344 | 7 581 | 7 761 | 7 911 | 8 048 | 8 161 | 8 211 | 8 266 | 8 089 | 8 121 |  |
| Учреждения дополнительного образования | 12% численности школьников 1-8 классов | 408 | 408 | 786 | 813 | 849 | 881 | 910 | 931 | 949 | 966 | 979 | 985 | 992 | 971 | 975 | -567 |

Так, в г.Когалым в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2017г. наблюдается дефицит, в связи с чем уровень обеспеченности составил 83%. Учитывая прогнозируемую динамику демографического развития, а также планируемые, в соответствии с генеральным планом развития г. Когалым, мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию 6-ти объектов - учреждений дошкольного образования общей мощностью 1 590 мест, наблюдаемый дисбаланс полностью ликвидируется.

### **2.3.1.2 Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями**

В г.Когалым осуществляют деятельность 7 общеобразовательных учреждения (таблица 5).

Таблица 5 - Основные показатели функционирования дневных общеобразовательных учреждений г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки, площадь** | **Тип здания / материал стен** | **Проектная мощность** | **Вместимость школы** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Площадь спортзала, кв.м. (при наличии)** | **Площадь бассейна, кв.м. (при наличии)** |
| **Недостаток** | **избыток (+) мест в школе** |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Набережная, дом 55А | 1991 | Типовое/каменное | 560 | 281 |  | 39 | 2717 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 10/1 | 1985 | Типовое/каменное | 577 | 338 |  | 35,3 | 286,4 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Прибалтийская, дом 19 | 1987 | Типовое/каменное | 625 | 293 |  | 22,8 | 281,1 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Бакинская, дом 29 | 1988 | Типовое/каменное | 623 | 523 |  | 37 | 1 152 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, Привокзальная, дом 13, 27 | Здание 1 - 1989 | Типовое/каменное | 819 | 543 |  | 33 | 124 | - |
| Здание 2 - 1985 | Типовое/каменное | 31 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Янтарная, Дружбы Народов, дом 11, 24 | Здание 1 - 1993 | Типовое/каменное | 1 117 | 111 |  | 22 | 786 | - |
| Здание 2 - 1983 | Типовое/каменное | 22 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Северная, дом 1 | 1997 | Типовое/каменное | 770 |  | 4 | 74 | 696 | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города общеобразовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р).

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов (90 мест на 100 детей в городе, при условии, что вторая смена составляет 10%).

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены в таблице 4.

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах г. Когалым демонстрируют значительное снижение показателей обеспеченности на фоне прогнозируемого прироста числа детей школьного возраста к 2035 году.

Имеющиеся инфраструктурные возможности не позволяют обеспечить в необходимом количестве спрос на общеобразовательные услуги. Таким образом в г. Когалым существует необходимость ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов, реализующих услуги в сфере общего образования, рассчитанных на не менее чем на 3 485 мест.

В соответствии с генеральным планом городского округа город Когалым и схемой территориального планирования запроектировано строительство и ввод в эксплуатацию 6-ти объектов – общеобразовательного учреждения общей мощностью 6 584 места.

Реализация данных проектов позволит сбалансировать нормативные и фактические значения по показателю «Количество мест в образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей до 2035 года и выйти в зону значительного профицита.

### **2.3.1.3 Уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования**

В г. Когалым осуществляет деятельность 2 учреждения дополнительного образования (таблица 6).

Таблица 6 – Основные показатели функционирования учреждений дополнительного образования г. Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Год постройки** | **Тип здания / материал стен** | **Площадь здания, кв.метров** | **Вместимость (мест)** | **Вместимость учреждения (мест), в том числе** | | **Износ фондов зданий и сооружений, %** |
| **Недостаток** | **избыток мест в школе** |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Мира, дом 17 | 1995 | Типовое/каменное | 3 133,3 | 188 | 330 | - | 42,04 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Прибалтийская, дом 17А | 2002 | Приспособленное/каменное | 1 776,6 | 220 | 811 | - | 18,8 |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города дополнительных образовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р).

В населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек при расчете количества школ используется численность учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ.

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской Федерации.

При нормативном значении учреждений дополнительного образования в г. Когалыме равном 786 фактически осуществляет деятельность лишь два учреждения дополнительного образования. В связи с чем присутствует необходимость ввода дополнительных мощностей.

## **2.3.2 Здравоохранение**

На протяжении ряда лет на территории городского округа показатели рождаемости превышают показатели смертности более чем в 4 раза. В 2016 году на территории г.Когалым родилось 935 детей, что на 40 новорожденных меньше, чем в 2015 году.

Коэффициент рождаемости за 2016 год составил 14,7 промилле, что на 10% выше, чем в среднем по России (13,3 промилле).

Уровень смертности составил 3,9 промилле, что более чем в 3 раза ниже, чем в среднем по России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Если говорить об обеспеченности населения в области здравоохранения, то на данный момент ситуация в г.Когалым выглядит следующим образом.

Таблица 7 - Обеспеченности населения г. Когалым в области здравоохранения (сравнительный анализ)

| **Наименование, адрес** | **Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения (коек)** | **Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения (на конец года: посещений в смену)** | **Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения (коек)** | **Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения (на конец года: посещений в смену)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | | **Оценка 2017** | |
|
|  |
| г. Когалым | 50,6 | 309,4 | 47,2 | 303 |

В г.Когалым осуществляют деятельность лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) общей мощностью 338 коек для стационаров и 1 588 посещений для амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 8).

Таблица 8 – Функциональные характеристики БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» по состоянию на 01.01.2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение здания** | **Год ввода** | **Тип здания / материал стен** | **Площадь здания, кв.метров** | **Мощность (количество коек/ посещений в смену)** | | **Износ** | **Год последнего кап. ремонта (при наличии)** |
| **проект** | **факт** |
| Детская поликлиника | 1986 | Типовое/каменное | 3 460,6 | 0/360 |  | 65,45 | 2004 |
| Стационар детской больницы | 1997 | Типовое/каменное | 2 676,6 | 35/0 |  | 8,08 | 2008 |
| Родильный дом | 2000 | Типовое/каменное | 9 956,7 | 75/140 |  | 16,68 | - |
| Инфекционное отделение | 2002 | Типовое/деревянное | 6 348,4 | 40/0 |  | 12,36 | - |
| Здание Прачечная | 2003 | Типовое/деревянное | 283,2 | - | - | 29,5 | - |
| Молочно-раздаточный пункт | 1983 | Приспособленное/ каменное | 66,3 | - | - | - | - |
| Станция скорой помощи | 1997 | Приспособленное/ каменное | 956,2 | - | - | 22,63 | - |
| Нежилое помещение в части №1 административного здания (3,4 этажи) |  | Типовое/каменное | 738,9 | - | - | - | - |
| Патолого-анатомическое отделение | 2003 | Типовое/деревянное | 967,7 | - | - | 8,49 | - |
| Блок А. Стационар | 1988 | Типовое/каменное | 7 778,3 | 171/0 |  | 17,16 | 2003 |
| Здания хозяйственного блока | 1990 | Приспособленное/ каменное | 43,7 |  |  | 26,29 | - |
| Вспомогательный блок поликлиники | 1987 | Типовое/каменное | 1 723 | 10/0 |  | 64,34 | - |
| Резервная ДЭС главного корпуса больничного комплекса | 2009 | Типовое/каменное | 40,9 | - | - | 17,24 | - |
| Здания хозяйственного блока | 1990 | Типовое/каменное | 382,3 | - | - | - | - |
| Поликлиника на 850 посещений | 1994 | Типовое/каменное | 8 973,7 | 7дс/1 027 |  |  | 2016 |
| Здание отделения профилактических осмотров |  | Типовое/деревянное | 1 336,5 | 0/61 |  | - | 2014 |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории города Когалым используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р).

## **2.3.3 Физическая культура и массовый спорт**

По состоянию на 1 января 2017 года количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 34,3% от общей численности населения города Когалыма, что составляет 20 753 человека.

На территории города работает 100 инфраструктурных объектов спорта. Всего в городе Когалыме развивается более 28 видов спорта. Наиболее популярные – плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки, волейбол, каратэ, мини-футбол, хоккей с шайбой. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 34,3%.

Расчеты нормативной потребности города Когалым в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р), представленных в следующей таблице 9.

Таблица 9 – Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование норматива** | **Единица измерения** | **Количественная величина** |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10 000 населения | 1,22 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: | | |
| спортивные залы | тыс. человек на 10 000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс. на 10 000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. человек на 10 000 населения | 19,5 |

Для определения потребности города в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (1,22 тыс. человек на 10 000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения муниципального образования;

- фактическая величина ЕПС определенного вида спортивных сооружений.

Исходя из численности населения города Когалыма, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения (таблица 15):

Е№ = C x №, или Е№ = C x 0,19, где Е№ - нормативная ЕПС объектов спорта; C - численность населения муниципального образования (поселения); № - норматив ЕПС спортивных сооружений: 1,22 тыс. человек на 10000 населения.

Таблица 10 - Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории города Когалыма, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование территории** | **ЕПС нормативное, тыс. человек** |
| г. Когалым | 3,85 |

Уровень обеспечения населения г.Когалым объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих в городе объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта для данного муниципального образования.

Потребность г. Когалыма в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта для города и ЕПС действующих объектов спорта в городе:

Ед = Е№ - Еф, где Ед - потребность муниципального образования в дополнительной ЕПС объектов спорта; Е№ - нормативная ЕПС объектов спорта; Еф - ЕПС действующих объектов спорта в муниципальном районе.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в г.Когалым и их соотношения с нормативными значениями представлены в таблице 16.

Таблица 11 – Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Среднегодовая численность, 2016 год** | **Норматив ЕПС, тыс. человек на 10 000 населения** | **Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, тыс. человек** | **Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, тыс. человек** | **Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, тыс. человек** | **% обеспеченности** |
| г.Когалым | 64 165 | 1,9 | 12,2 | 2,71 | 9,49 | 22,2 |

Представленные данные демонстрируют заметный уровень дифференциации по уровню соответствия нормативных и фактических значений ЕПС в Когалым. Значение данного показателя по состоянию на 2016г. составило 22,2%, что свидетельствует о необходимости интенсификации механизмов развития соответствующей инфраструктуры.

Таким образом, в качестве первоочередных программных мероприятий на период до 2030 года в сфере развития объектов физической культуры и спорта в Когалыме должны выступать мероприятия, направленные на создание новых и развитие действующих спортивных инфраструктурных объектов города.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = № x (C / 10000), где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений; № - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения; C - численность населения региона (района, города).

Результаты расчетов применительно к территории г.Когалым приведены в таблицах 12, 13, 14.

Таблица 12 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования спортивных залов в г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Среднегодовая численность за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м. на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м** | **Фактическая обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м** | **Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м** | **% обеспеченности** | **Факт ЕПС тыс. человек** |
| г.Когалым | 64 165 | 3,5 | 22,46 | 18,79 | 3,67 | 83,64 | 1,67 |

Таблица 13 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плавательных бассейнов в г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Среднегодовая численность за 2016 год** | **Норматив обеспеченности кв. м зеркала воды на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды** | **Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды** | **Потребность в дополнительных мощностях, кв.м зеркала воды** | **% обеспеченности** | **Факт ЕПС тыс. человек** |
| г.Когалым | 64 165 | 750 | 4812,4 | 994 | 3818,4 | 18,4 | 0,13 |

Таблица 14 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плоскостных сооружений в г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Среднегодовая численность за 2016 год** | **Норматив обеспеченности тыс. кв. м на 10 000 населения** | **Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м** | **Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями,тыс кв.м** | **Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м** | **% обеспеченности** | **Факт ЕПС тыс. человек** |
| г.Когалым | 64 165 | 19,5 | 125,1 | 48,9 | 76,2 | 39,1 | 0,66 |

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 375,8 кв. м, плавательный бассейн 198,8 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 1 528,1 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в г.Когалым для обеспечения минимальной двигательной активности населения, соответствующей установленной нормативной потребности территории в инфраструктурных объектах спорта (таблицы 15, 16, 17).

Таблица 15 - Количество плоскостных сооружений, необходимых в г.Когалым, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с установленными нормативами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв. м** | **Средний размер, кв .м** | **Необходимое количество, шт** |
| г.Когалым | 76,2 | 1 528,1 | 50 |

Таблица 16 - Количество плавательных бассейнов, необходимых в г.Когалым

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Потребность в дополнительных мощностях, кв. м зеркала воды** | **Средний размер, кв. м зеркала воды** | **Необходимое количество, шт.[[1]](#footnote-1)** |
| г.Когалым | 3 818,4 | 198,8 | 19 |

Таблица 17 - Количество спортивных залов, необходимых в г.Когалым, в соответствии с установленными нормативами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Потребность в дополнительных мощностях, кв. м** | **Средний размер, кв .м** | **Необходимое количество, шт.** |
| г.Когалым | 3 670 | 375,76 | 10 |

## **2.3.4 Культура**

### **2.3.4.1 Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания**

На территории города Когалым функционируют 3 библиотеки, входящих в централизованную библиотечную систему.

Для определения нормативной потребности в библиотечном обслуживании гп. Белоярский используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р).

Количество общедоступных муниципальных библиотек в городских поселениях (городских округах) зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и жителей в возрасте от 15 до 24 лет. Минимальное количество библиотек в городских поселениях и городских округах определяется в соответствии с таблицей 23.

Таблица 18 – Нормативы библиотечного обслуживания городских поселений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория населенного пункта** | **Количество библиотек, единиц** | | |
| **общедоступных универсальных** | **детских** | **юношеских** |
| Городское поселение с численностью населения до 50 тыс. человек | 1 на населенный пункт | 1 на населенный пункт |  |
| Городское поселение (городской округ) с численностью населения 50 тыс. человек и более | 1 на 10 тыс. жителей (с учетом пешеходной доступности библиотеки) | 1 на 5,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста | 1 на 17 тыс. жителей в возрасте от 15 до 24 лет |

В соответствии с используемыми нормативами библиотечного обслуживания в городских поселениях с численностью населения до 50 тыс. человек должно функционировать 1 общедоступная универсальная библиотека и 1 детская библиотека.

В г.Когалым осуществляют деятельность 3 библиотеки (таблица 19).

Таблица 19 – Обеспеченность г.Когалым системой библиотечного обслуживания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Деятельность (специализация), адрес, год постройки** | **Тип здания / материал стен** | **Площадь здания, кв.метров** | **Вместимость (единиц хранения)** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Капитальный ремонт, год** |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная библиотечная система». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 11 | Центральная городская библиотека, г.Когалым, ул.Дружбы Народов 11, 1998г. | Приспособленное/каменное | 1106 | 88 144 | 0 | 2004 |
| Детская библиотека, г.Когалым, ул.Прибалтийская , дом 27/1, кв 101, 1993г. | Приспособленное/каменное | 208,6 | 33 859 | 0 | 2013 |
| Библиотека- филиал №2, г.Когалым, ул.Нефтяников, дом 5, 2013г | Приспособленное/каменное | 214,2 | 24 979 | 0 | - |

Учитывая действующие нормативы, а также прогнозируемую численность населения на период до 2035 года, необходим ввод дополнительных библиотечных мощностей.

### **2.3.4.2 Уровень развития сети выставочных залов**

В Когалыме функционирует 1 муниципальное автономное учреждение культуры, осуществляющее выставочную деятельность (таблица 20).

Таблица 20 – Муниципальное учреждение г.Когалым, осуществляющее выставочную деятельность

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Деятельность (специализация), год постройки** | **Тип здания / материал стен** | **Площадь здания, кв.метров** | **Вместимость (единиц хранения)** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Капитальный ремонт, год** |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 40А | Выставочный зал - 2011г. | Типовое/каменное | 1 555,3 | 9 494 | 10,42 | - |

Для определения нормативной потребности в организации и развитии выставочной деятельности в г.Когалым используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р).

Выставочные залы и картинные галереи размещаются:

в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 300 тыс. человек - не менее 1;

в городских поселениях и городских округах с численностью населения свыше 300 тыс. человек - не менее 2.

Количество выставочных залов и картинных галерей для каждой категории поселений рассчитывается путем деления численности населения поселения соответствующей категории на соответствующий норматив обеспеченности.

В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и галереи могут являться структурными подразделениями музеев.

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения выставочных залов в г.Когалым представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Эффективность функционирования выставочных залов в г.Когалым

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Нормативное значение** | **Фактическое значение** |
| г.Когалым | 1 | 1 |

В г.Когалым фактические значение выставочных залов соответствуют нормативным. Учитывая действующие нормативы, а также прогнозируемый рост численности населения города на период до 2035 года целесообразность ввода дополнительных выставочных залов отсутствует.

### **2.3.4.3 Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа**

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа г.Когалыма используются:

- методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р);

- методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер.

В г. Когалым осуществляют деятельность 1 учреждение культурно-досугового типа.

Таблица 22 – Состав учреждений культурно-досугового типа г.Когалым

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, адрес** | **Название, адрес, деятельность (специализация), год постройки** | **Тип здания / материал стен** | **Площадь здания, кв.метров** | **Мощность здания** | **Износ фондов зданий и сооружений, %** | **Капитальный ремонт, год** |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Арт-Праздник». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, дом 11 | КСК «Ягун» / Когалым, улица Степана Повха, дом 11 / спортивно оздоровительная деятельность / 1991 г. | Типовое/каменное | 3 473,6 | 45 | 15,95 | 2011 |
| ДК «Сибирь» / Когалым, улица Широкая, дом 5 / проведение культурно-просветительской деятельности / 1990 г. | Типовое/каменное | 1 724,2 | 374 | 47,92 | 2011 |
| МЦ «Метро» / Когалым, улица Северная, дом 1а / проведение культурно-просветительской деятельности / 2001 г. | Типовое/каменное | 2 207,8 | 330 | 15,74 | - |
| КДК «Янтарь» / Когалым, улица Молодежная, дом 16 / клубное учреждение / 1988 г. | Типовое/каменное | 2 598,8 | 660 | 19,36 | 2001 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения учреждений культурно-досугового типа в г.Когалым представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа в г.Когалым, 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование территории** | **Численность населения** | **Нормативное количество мест в расчета на 1000 жителей** | **Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа** | **Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа** | **% выполнения норматива** |
| г.Когалым | 64 165 | 50 | 3 208,3 | 1 409 | 43,9 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа в г.Когалым меньше нормативного значения (43,9%).

### **2.3.4.4 Уровень обеспеченности паркам культуры и отдыха**

В соответствии с нормативными потребностями (Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р, от 23.11.2009 № 1767-р)) парки культуры и отдыха размещаются в зависимости от численности населения в количестве не менее 1 в поселениях с численностью населения от 10 до 100 тыс. человек и в поселениях с численностью населения свыше 100 тыс. человек исходя из норматива - 1 парк культуры на каждые 100 тыс. жителей.

В г. Когалым на текущий момент времени отсутствуют парки культуры и отдыха, что противоречит нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании [социальных нормативов и норм](consultantplus://offline/ref=1CF436B886E88E38606EB1DF21F57A90BA85037B1C1C6C8351BBDEBD885FA4997A08C378B1B8B89BcBl7M), одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (нормативы носят рекомендательный характер).

# Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского г.Когалым

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Когалым до 2020 года и на период до 2035 года разрабатывается на основании генерального плана города Когалыма и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры города Когалым с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2035 год .

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Когалым, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития городского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

## **2.1 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования сети образовательных учреждений**

Таблица 24 – Мероприятия по развитию дошкольного образования

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 320 | 2018-2020 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 240 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 250 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, правобережная часть города | 200 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, правобережная часть города | 260 | 2031-2035 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, правобережная часть города | 320 | 2031-2035 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

Таблица 25 – Мероприятия по развитию общего образования

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция МБОУ «Средней общеобразовательной школы №7» | г. Когалым, левобережная часть города | 184 | 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство средней общеобразовательной школы с плавательным бассейном | г. Когалым, правобережная часть города | 1 000 | 2018-2020 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство средней общеобразовательной школы | г. Когалым, левобережная часть города | 1 000 | 2014-2020 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство начальной общеобразовательной школы | г. Когалым, левобережная часть города | 400 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство средней общеобразовательной школы | г. Когалым, правобережная часть города | 1 000 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство средней общеобразовательной школы с плавательным бассейном (3 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 3 000 | 2031-2035 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

Таблица 26 – Мероприятия по развитию учреждений дополнительного образования

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция МБОУ «Средней общеобразовательной школы №7» для организации Дома детского творчества | г. Когалым, левобережная часть города | 200 | 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство Центра технического творчества | г. Когалым, правобережная часть города | 425 | 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 200 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 250 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 300 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство детско-юношеской спортивной школы (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 800 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство детско-юношеской спортивной школы | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2031-2035 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

## **2.2 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования сети здравоохранения**

Таблица 27 – Мероприятия по развитию лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Реконструкция поликлиники | г. Когалым, правобережная часть города | 850 | 2014-2020 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Строительство больницы | г. Когалым, правобережная часть города | 692 | 2021-2025 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |

## **2.3 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования спортивных объектов**

Таблица 28 – Мероприятия по развитию спортивных залов

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, м2 площади пола** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 576 | 2014-2020 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 576 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 648 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 648 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2 160 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 216 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 1 152 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 648 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 1 080 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 1 080 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство универсального спортивного комплекса | г. Когалым, левобережная часть города | 5 100 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 29 – Мероприятия по развитию плавательных бассейнов

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, чел./час** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 750 | 2014-2020 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, левобережная часть города | 1 250 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 1 000 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 650 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 750 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, левобережная часть города | 750 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 30 – Мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, кв.м** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 364 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 1 125 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2 000 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 6 700 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 5 550 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 1 500 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 100 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 400 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 950 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 1 000 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 8 000 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 7 200 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 10 400 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 10 950 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство крытого теннисного корта | г. Когалым, левобережная часть города | - | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

## **2.4 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования сети культурных учреждений**

Таблица 31 – Мероприятия по развитию учреждений культуры клубного типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Проектируемая мощность, мест** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Строительство учреждения культуры клубного типа | г. Когалым, правобережная часть города | 880 | 2031-2035 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 32 – Мероприятия по развитию музеев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Строительство музея | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 33 – Мероприятия по развитию библиотек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Строительство юношеской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство детской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство детской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

# Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Когалым

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры города Когалыма. Программа реализуется в четыре этапа: I этап - 2016-2020гг., II этап - 2021-2025гг., III этап - 2026-2030гг. и IV этап: 2031-2035 гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Образование**

**Дошкольные учреждения**

Таблица 34 - Объемы и источники финансирования строительства объектов дошкольного образования

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2018-2020 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Общеобразовательные учреждения**

Таблица 35 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции общеобразовательных учреждений

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | г. Когалым, левобережная часть города | 2018 | Не определены | Не определены |
| Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном | г. Когалым, правобережная часть города | 2018-2020 | Не определены | Не определены |
| Средняя общеобразовательная школа | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Начальная общеобразовательная школа | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Средняя общеобразовательная школа | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном (3 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Дополнительное образование**

Таблица 36 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции учреждений дополнительного образования

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» для организации Дома детского творчества | г. Когалым, левобережная часть города | 2018 | Не определены | Не определены |
| Центра технического творчества | г. Когалым, правобережная часть города | 2018 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Детско-юношеская спортивная школа (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Детско-юношеская спортивная школа | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2055 | Не определены | Не определены |

**Здравоохранение**

Таблица 37 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Поликлиника | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | 873,09 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |
| Больница | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |

**Физическая культура и массовый спорт**

**Спортивные залы**

Таблица 38 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству спортивных залов

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Универсальный строительный комплекс | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Плавательные бассейны**

Таблица 39 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству плавательных бассейнов

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Плоскостные спортивные сооружения**

Таблица 40 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству плавательных бассейнов

| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытого теннисного корта | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Культура**

**Учреждения клубного типа**

Таблица 41 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству учреждений культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Учреждение культуры клубного типа | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

**Музей**

Таблица 42 - Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству музея

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Музей | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |

**Библиотека**

Таблица 43 - Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству библиотек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Местонахождение объекта** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Юношеская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Детская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Детская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |

# Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целевые показатели, предусмотренные программой комплексного развития социальной инфраструктуры, указываются в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050, на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия программы - без разбивки по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2026** | **2031** | **2035** |
| **Образование** | | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 83 | 83 | 84 | 85 | 93 | 100 | 109 | 113 | 125 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 71 | 68 | 68 | 102 | 90 | 88 | 87 | 100 | 133 |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 83,69 | 82,72 | 81,34 | 80,01 | 81,01 | 79,73 | 78,33 | 82,74 | 109,44 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 20,66 | 20,42 | 20,08 | 19,75 | 34,05 | 33,51 | 53,16 | 65,91 | 91,35 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 39,09 | 38,64 | 38,00 | 37,37 | 36,72 | 36,13 | 40,35 | 40,99 | 66,79 |

# Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, инвестиционных проектов** | **Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов** | **Ожидаемые результаты (целевые индикаторы)** | | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2026** | **2031** | **2035** |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 83 | 83 | 84 | 85 | 93 | 100 | 109 | 113 | 125 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 71 | 68 | 68 | 102 | 90 | 88 | 87 | 100 | 133 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 83,69 | 82,72 | 81,34 | 80,01 | 81,01 | 79,73 | 78,33 | 82,74 | 109,44 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 20,66 | 20,42 | 20,08 | 19,75 | 34,05 | 33,51 | 53,16 | 65,91 | 91,35 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 39,09 | 38,64 | 38,00 | 37,37 | 36,72 | 36,13 | 40,35 | 40,99 | 66,79 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

# Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Данные программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка предложений для исполнительных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры города Когалым, в состав государственных программ.

1. [↑](#footnote-ref-1)