СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города Когалыма

________________ М.А. Рудиков

«___» ______________ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Когалыма

__________________ Н.Н. Пальчиков

«___» ______________ 2019г.

ГРАФИК (дополнительный)

Уборки снега с территории г. Когалыма на декабрь 2019г.

| № п/п | Наименование убираемых территорий | Дата уборки | Вид и количество спецтехники ед. | Наименование предприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-микрорайон ул. Бакинская – 49, 55; ул. Бакинская – 37, 39; ул. Бакинская – 41, 51; ул. Бакинская – 57, 53, 47; ул. Ленинградская – 21, 19; ул. Ленинградская – 17, 13, 15; ул. Ленинградская – 11, 7; ул. Ленинградская – 5, 9; ул. Ленинградская – 1, 3; ул. Бакинская – 63, 65, 67; ул. Бакинская – 59, 61 | 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
|  | 10-микрорайон ул. Сибирская – 1 3; пр. Сопочинского – 15, 11; пр. Сопочинского – 13, 7; пр. Солнечный – 19, 21; пр. Солнечный – 13, 15, 17; пр. Солнечный – 9, 7, 3; пр. Солнечный – 5; ул. Ст. Повха - 16 | 20.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 3. | Внутриквартальный проезд 10 микрорайон от ул. Сибирская 3 до пр. Сопочинского 7 | 31.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |

Примечание:

- Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 1 ед., МКСМ-1000 – 1 ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

- При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.

- Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.

- Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

5; 10-микрорайоны – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная				тел. 2-01-89

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»			_________________________			В.Г. Буланый