Отчет

о реализации в 2019 году

мероприятий «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД (далее – Программа).

Программа разработана на основании генерального плана города Когалыма и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами и Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.

Цели Программы:

- обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалыма до 2035 года в соответствии с установленными потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по реализации Программы в 2019 году выполнено следующее.

В сфере дошкольного образования:

В силу специфики демографической ситуации в городе (что является характерной чертой для всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) проблема доступности дошкольного образования является одной из приоритетных задач для городской системы образования.

Количество мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормами СанПиН (фактическая мощность по социальному паспорту образовательной организации) в 2019 году составляет 4 344 места.

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составила 87% к нормативу (61 место на 100 детей - норматив обеспеченности составляет 70 мест на 100 детей).

В целях увеличения обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на реализацию мероприятия «Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» в 2019 году выделено 162,54 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета– 35,3 млн. рублей;

- средства бюджета автономного округа - 104,7 млн. рублей;

- средства бюджета города Когалыма – 16,2 млн. рублей;

- средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» поступающие в бюджет города Когалыма в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 6,3 млн. рублей.

Всего в 2019 году освоено 65,25 млн. рублей, или 40,1% от плана.

В 2019 году завершены проектные работы и начато строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма». Срок окончания работ ноябрь 2020 года. Подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Сибвитосервис», г. Сургут.

В сфере общего образования:

Мощность школ общеобразовательных организаций по состоянию на 01.01.2020 года составила 5 937 мест.

Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях составила 68% к нормативу (61 место на 100 детей - норматив обеспеченности составляет 90 мест на 100 детей).

Для достижения нормативного значения обеспеченности объектами общего образования на 2019-2021 годы запланировано строительство школы с универсальной безбарьерной средой на 1 125 мест.

На сегодняшний работа по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1 125 мест по улице Сибирской» продолжается. Земельный участок подготовлен и обеспечен инженерными сетями (магистральные сети водоснабжения (0,130 км), водоотведения (0,140 км) и теплоснабжения (0,385 км)).

Ведется поиск инвестора.

В сфере физической культуры и спорта:

В 2019 году количество спортивных сооружений увеличилось на 5 единиц и составило 131 спортивное сооружение.

Введено в эксплуатацию два турниковых комплекса Воркаут, уличный тренажерный комплекс «Джунгли», спортивная площадка по улице Сибирская, д.17, полоса препятствий (на базе БУ «Когалымский политехнический колледж»).

Единовременная пропускная способность объектов спорта по состоянию на 01.01.2020 года увеличилась и составила 46,2% от норматива.

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил 87% от норматива, бассейнами – 17,7%, плоскостными спортивными сооружениями – 41%.

В целях увеличения уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта в 2019 году началось строительство теннисного центра (сроки строительства 2019-2020, площадь объекта 6373 кв. метров, 3 этажа, 338 мест).

По Соглашению с нефтяной компанией ЛУКОЙЛ и Правительством Югры завершено проектирование Регионального центра спортивной подготовки (общая площадь здания 12 482,37м2, вместимость трибун 450 мест (350 арена 1+100 арена 2), две ледовые арены для занятий хоккеем с шайбой, следж-хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием на коньках) и футбольного манежа (сроки строительства 2019-2021 площадь объекта 19 539 кв. метров, 2 этажа, 1058 мест- вместимость трибун).

В 2019 году начаты работы по реконструкции здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы). Единовременная пропускная способность объекта составит 40 человек в смену. В отчетном периоде выполнены и приняты проектно-изыскательские работы, а также часть работ по реконструкции крыши здания.

Реализация мероприятий по созданию данных объектов продолжается.

Целевые индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Отчету.

Фактические затраты на реализацию мероприятий в 2019 году составили 82 616,7 тыс. рублей (информация представлена в приложении 2 к Отчету).

Строительство и ввод данных объектов позволят увеличить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, в частности планируется, что обеспеченность дошкольными организациями достигнет 100% к нормативу уже в 2024 году, а обеспеченность общеобразовательными организациями составит 78% к нормативу в 2024 году и достигнет 90% к 2030 году.

Все проводимые мероприятия соответствуют целям и задачам, отраженным в Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года.