СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города Когалыма

________________ М.А. Рудиков

«___» ______________ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Когалыма

__________________ Н.Н. Пальчиков

«___» ______________ 2020г.

ГРАФИК

уборки снега с территории г. Когалыма на Февраль 2020г.

| № п/п | Наименование убираемых территорий | Дата уборки | Вид и количество спецтехники ед. | Наименование предприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 микрорайон ул. Мира – 22В ул. Мира – 22А; 22Б | 03.02.2020 04.02.2020 | Автогрейдер – 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 2. | 5 - микрорайон ул. Бакинская – 49; 55 ул. Бакинская – 37; 39 ул. Бакинская – 41; 51 ул. Бакинская – 57; 53; 47 ул. Ленинградская – 21; 19 ул. Ленинградская – 17; 13; 15 ул. Ленинградская – 11; 7 ул. Ленинградская – 5; 9 ул. Ленинградская – 1; 3 ул. Бакинская – 63; 65; 67 ул. Бакинская – 59; 61 | 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 3. | 10 – микрорайон ул. Сибирская – 1; 3 пр. Сопочинского – 15; 11 пр. Сопочинского – 13; 7 пр. Солнечный – 19; 21 пр. Солнечный – 13; 15; 17 пр. Солнечный – 9; 7; 3 | 20.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 4. | 1 - микрорайон ул. Молодёжная – 13; 15 ул. Молодёжная – 7; 3; 1 ул. Др. Народов – 18; 18А ул. Др. Народов – 18Б; 22; 22А | 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 | Автогрейдер – 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 5. | 4 - микрорайон ул. Бакинская – 1; 3 ул. Прибалтийская – 51; 47 ул. Прибалтийская – 49; 41 ул. Прибалтийская – 39; 43; 45 ул. Прибалтийская – 35; 33 ул. Прибалтийская – 31; 37 ул. Прибалтийская – 29; 27 ул. Ленинградская – 61; 65 ул. Ленинградская – 59; 57 ул. Ленинградская – 53; 45 ул. Ленинградская – 37; 33 ул. Ленинградская – 39; 41; 47 ул. Ленинградская – 43; 49; 51 ул. Ленинградская – 35; 31 ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35 | 07.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 6. | 7 - микрорайон ул. Мира – 58; ул. Северная - 5 ул. Северная – 3; 7; 9 ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей-8 ул. Сургутское шоссе – 13; 17 ул. Сургутское шоссе – 5; 9 ул. Сургутское шоссе – 11; 11А ул. Сургутское шоссе – 3; 3А ул. Сургутское шоссе – 1; ул. Градостроителей-2;2А ул. Градостроителей – 4; 6 | 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 7. | 3 – микрорайон ул. Мира – 23; 29 ул. Мира – 25; 27 ул. Мира – 21; 19 ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24 ул. Молодёжная – 26; 30 ул. Молодёжная – 32; 34 ул. Ленинградская – 2; 4 ул. Ленинградская – 6; 8 ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23 ул. Ленинградская – 12; ул. Прибалтийская – 25 | 14.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 8. | Левобережная часть города ул. Привокзальная – 10; 11; 23; 13 ул. Привокзальная – 7; 7А; 9; 29; 29А ул. Привокзальная – 31; 33; 35 ул. Привокзальная – 3; 3А; 5; 5А; 37; 37А ул. Фестивальная – 1; 2; 5; 9; 10 ул. Фестивальная – 11; 12; 6; 7 ул. Фестивальная – 13; 14; 28 ул. Фестивальная – 19; 20; 21 ул. Фестивальная – 17; 18; 22; 23 ул. Таллинская – 13; 15; 17; 19 ул. Рижская – 41; 47 ул. Вильнюсская – 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15 ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи) ул. Рижская – 1-26 (коттеджи) ул. Комсомольская – 10;10А; пр. Нефтяников -30 | 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 – 1 ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 9. | ул. Бакинская – 17; 11; 13 ул. Бакинская – 15; 21; 25 ул. Бакинская – 23; 33 ул. Прибалтийская 15; 17 ул. Солнечная – 5; ул. Ст. Повха – 16 | 21.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 | Автогрейдер - 1 МКСМ - 1000 – 1 ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавто техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

Примечание:

- Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., МКСМ-1000 – 7 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

- При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.

- Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.

- Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

1;13-микрорайоны – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков						тел. 2-11-46

3; 4-микрорайоны – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка				тел. 73-368

2; 7-микрорайоны – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная					тел. 5-20-41

1; 2; 3-микрорайоны – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак					тел. 2-69-29

5; 10; 11-микрорайоны – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная				тел. 2-01-89

Левобережная часть города-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов				тел. 4-65-27

11 мик-он; левобережная часть города-ООО «УК «Управление комфортом»,

ООО «Кариатида» - Е.Е. Сафронова										тел. 4-67-80

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»			_________________________			В.Г. Буланый

СОГЛАСОВАНО:

Директор    МКУ «УЖКХ»					         _________________________			А.Т. Бутаев

Директор 	ООО «Содружество»

ООО «Гармония»					_________________________			С.Б. Былинка

Директор	ООО «Жильё»

ООО «Перспектива»					_________________________			М.В. Нагорная

Директор	ООО «Фаворит»

ООО «Комфорт+»					_________________________			 И.Б. Синчак

Директор	ООО «Аркада»

ООО «Проспект»						_________________________			А.В.Голобурдов

Директор	ООО «Согласие»

ООО «Север»						_________________________			М.В. Нагорная

Директор	ООО «Сфера»

ООО «Прима»						_________________________			В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом»

ООО «Кариатида»							_________________________			Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму				_________________________			А.Н. Гобузов