**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**ГРАФИК**

**уборки снега с территории г. Когалыма на Февраль 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки**  | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование** **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | 2 микрорайонул. Мира – 22Вул. Мира – 22А; 22Б | 03.02.202004.02.2020 | Автогрейдер – 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **2.** | 5 - микрорайонул. Бакинская – 49; 55ул. Бакинская – 37; 39ул. Бакинская – 41; 51ул. Бакинская – 57; 53; 47ул. Ленинградская – 21; 19ул. Ленинградская – 17; 13; 15ул. Ленинградская – 11; 7ул. Ленинградская – 5; 9ул. Ленинградская – 1; 3ул. Бакинская – 63; 65; 67ул. Бакинская – 59; 61 | 05.02.202006.02.202007.02.202010.02.202011.02.202012.02.202013.02.202014.02.202017.02.202018.02.202019.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **3.** | 10 – микрорайонул. Сибирская – 1; 3пр. Сопочинского – 15; 11пр. Сопочинского – 13; 7пр. Солнечный – 19; 21пр. Солнечный – 13; 15; 17пр. Солнечный – 9; 7; 3 | 20.02.202021.02.202025.02.202026.02.202027.02.202028.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **4.** | 1 - микрорайонул. Молодёжная – 13; 15ул. Молодёжная – 7; 3; 1ул. Др. Народов – 18; 18Аул. Др. Народов – 18Б; 22; 22А | 03.02.202004.02.202005.02.202006.02.2020 | Автогрейдер – 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **5.** | 4 - микрорайонул. Бакинская – 1; 3ул. Прибалтийская – 51; 47ул. Прибалтийская – 49; 41ул. Прибалтийская – 39; 43; 45ул. Прибалтийская – 35; 33ул. Прибалтийская – 31; 37ул. Прибалтийская – 29; 27ул. Ленинградская – 61; 65ул. Ленинградская – 59; 57ул. Ленинградская – 53; 45ул. Ленинградская – 37; 33ул. Ленинградская – 39; 41; 47ул. Ленинградская – 43; 49; 51ул. Ленинградская – 35; 31ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35 |  07.02.202010.02.202011.02.202012.02.202013.02.202014.02.202017.02.202018.02.202019.02.202020.02.202021.02.202025.02.202026.02.202027.02.202028.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **6.** | 7 - микрорайонул. Мира – 58; ул. Северная - 5ул. Северная – 3; 7; 9ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей-8ул. Сургутское шоссе – 13; 17ул. Сургутское шоссе – 5; 9ул. Сургутское шоссе – 11; 11Аул. Сургутское шоссе – 3; 3Аул. Сургутское шоссе – 1; ул. Градостроителей-2;2Аул. Градостроителей – 4; 6 | 03.02.202004.02.202005.02.202006.02.202007.02.202010.02.202011.02.202012.02.202013.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **7.** | 3 – микрорайонул. Мира – 23; 29ул. Мира – 25; 27ул. Мира – 21; 19ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24ул. Молодёжная – 26; 30ул. Молодёжная – 32; 34ул. Ленинградская – 2; 4ул. Ленинградская – 6; 8ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23ул. Ленинградская – 12; ул. Прибалтийская – 25  | 14.02.202017.02.202018.02.202019.02.202020.02.202021.02.202025.02.202026.02.202027.02.202028.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **8.** | Левобережная часть городаул. Привокзальная – 10; 11; 23; 13ул. Привокзальная – 7; 7А; 9; 29; 29Аул. Привокзальная – 31; 33; 35ул. Привокзальная – 3; 3А; 5; 5А; 37; 37Аул. Фестивальная – 1; 2; 5; 9; 10ул. Фестивальная – 11; 12; 6; 7ул. Фестивальная – 13; 14; 28ул. Фестивальная – 19; 20; 21ул. Фестивальная – 17; 18; 22; 23ул. Таллинская – 13; 15; 17; 19ул. Рижская – 41; 47ул. Вильнюсская – 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи)ул. Рижская – 1-26 (коттеджи)ул. Комсомольская – 10;10А; пр. Нефтяников -30 | 03.02.202004.02.202005.02.202006.02.202007.02.202010.02.202011.02.202012.02.202013.02.202014.02.202017.02.202018.02.202019.02.202020.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 1ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **9.** |  ул. Бакинская – 17; 11; 13ул. Бакинская – 15; 21; 25ул. Бакинская – 23; 33ул. Прибалтийская 15; 17 ул. Солнечная – 5; ул. Ст. Повха – 16 | 21.02.202025.02.202026.02.202027.02.202028.02.2020 | Автогрейдер - 1МКСМ - 1000 – 1ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., МКСМ-1000 – 7 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**11 мик-он; левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом»,

 ООО «Кариатида» - Е.Е. Сафронова тел. 4-67-80

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Бутаев

Директор ООО «Содружество»

 ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

 ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

 ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

 ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

 ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

 ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом»

ООО «Кариатида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов