**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» за 2022 год (мероприятия выборочно)».**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2023 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись:

1. Администрация города Когалыма (отдел архитектуры и градостроительства, управление по жилищной политике) (далее - ОАиГ и УпоЖП);

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ);

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС города Когалыма»);

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 362 583,00 тыс. рублей, из них:

- 280,60 тыс. рублей – федеральный бюджет;

- 206 962,35 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 25 920,78 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 129 419,27 тыс. рублей – иные источники финансирования (ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»).

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

**В деятельности ОАиГ и УпоЖП установлены следующие нарушения и недостатки.**

1. В 12 отчетах о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме», размещенных на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), информация о плановых назначениях и кассовом исполнении мероприятий отражена некорректно и не соответствует фактическим.

2. В годовом отчете о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» указаны недостоверные данные о количестве снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.

3. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий муниципального контракта, Администрацией города Когалыма нарушен срок оплаты оказанных услуг на сумму 212,33 тыс. рублей.

4. В нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ, а также условий 2-х контрактов, до начала контрольного мероприятия не проводилась претензионно-исковая работа в отношении исполнителей, следствием чего явилось не поступление в бюджет города Когалыма неустойки в размере 5,37 тыс. рублей.

5. В нарушение пункта 6.1.2 Соглашения №2 в 2-х случаях осуществлена выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства позже 1 марта 2022 года.

**В деятельности МКУ «УЖКХ г. Когалыма» установлены следующие нарушения и недостатки.**

1. В результате необоснованного включения дважды в муниципальные контракты по разработке проектно-сметной документации по демонтажу здания по адресу: ул. Береговая, д. 3 и оплаты выполненных услуг бюджету города причинен ущерб в размере 50,00 тыс. рублей.

2. В нарушение статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по сносу 3-х жилых домов выполнены без проектно-сметной документации, которая была разработан после сноса указанных зданий.

3. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условий контрактов, МКУ «УЖКХ г. Когалыма»нарушен срок оплаты выполненных работ по 7 контрактам на сумму 5 342,52 тыс. рублей.

4. В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, информация по 2 муниципальным контрактам размещена в ЕИС с нарушением 5-ти дневного срока.

5. В нарушение статей 34, 95 Закона 44-ФЗ внесены изменения в существенные условия 1 муниципального контракта, а именно в сроки выполнения работ.

6. В нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ по 1 муниципальному контракту не проводилась претензионно-исковая работа в отношении исполнителя, следствием чего явилось не поступление в бюджет неустойки в размере 0,22 тыс. рублей.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города Когалыма и главе города Когалыма.