СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города Когалыма

________________ М.А. Рудиков

«___» ______________ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Когалыма

__________________ Н.Н. Пальчиков

«___» ______________ 2019г.

ГРАФИК

Уборки снега с территории г. Когалыма на декабрь 2019г.

| № п/п | Наименование убираемых территорий | Дата уборки | Вид и количество спецтехники ед. | Наименование предприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-микрорайон ул. Бакинская – 1, 3; ул. Прибалтийская – 51, 47; ул. Прибалтийская – 49, 41; ул. Прибалтийская – 39, 43, 45; ул. Прибалтийская – 35, 33; ул. Прибалтийская – 31, 37; ул. Прибалтийская – 29, 27; ул. Ленинградская – 61, 65; ул. Ленинградская – 59, 57; ул. Ленинградская – 53, 45; ул. Ленинградская – 37, 33; ул. Ленинградская – 39, 41, 47; ул. Ленинградская – 43, 49, 51; ул. Ленинградская – 35, 31; ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская - 35; ул. Бакинская – 23, 33; ул. Бакинская – 17, 11, 13; | 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
|  | ул. Бакинская – 15, 21, 25; ул. Бакинская 19А; ул. Прибалтийская – 27/1; ул. Прибалтийская – 29/1, 31/1; | 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 |  |  |  |
| 2. | 7-микрорайон ул. Мира – 48, 52; ул. Мира – 58; ул. Северная - 5; ул. Северная 3, 7, 9; ул. Сургутское шоссе-7; ул.Градостроителей – 8; ул. Сургутское шоссе – 5, 9, 13; ул. Сургутское шоссе – 11, 11А, 17; ул. Сургутское шоссе – 3, 3А; ул. Сургутское шоссе - 1; ул. Градостроителей - 2, 2А; ул. Градостроителей – 4, 6; | 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 3. | 3-микрорайон ул. Мира – 23, 29; ул. Мира – 25, 27; ул. Мира – 21, 19; ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24; ул. Молодёжная – 26, 30; ул. Молодёжная – 32, 34; ул. Ленинградская – 2, 4; ул. Ленинградская – 6, 8; ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23; ул. Ленинградская – 12; ул. Прибалтийская – 25; ул. Прибалтийская – 15, 17; | 13.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 4. | Левобережная часть города ул. Комсомольская – 10, 10А; пр.Нефтяников-30; ул. Олимпийская – 15А, 21; ул. Промысловая - 11; ул. Спортивная – 10Б; ул. Дорожников – 9, 11; ул. Олимпийская – 27, 23; ул. Дорожников - 7; ул. Олимпийская – 29; ул. Олимпийская – 25, 19; ул. Олимпийская – 17, 17А; ул. Олимпийская – 13, 15, 9, 9А; ул. Нефтяников – 17, 19; ул. Новоселов – 2; ул. Строителей – 7, 9; ул. Нефтяников – 7, 5; ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников – 9; ул. Нефтяников – 6, 8, 10; ул. Набережная – 9, 35, 27; ул. Набережная – 13, 77, 77А; ул. Набережная – 92; ул. Нефтяников – 14, 16; ул. Набережная – 2; ул. Широкая – 15; ул. Береговая – 61, 63; проезд д/с «Берёзка»; ул. Широкая – 5, 5А; ул. Набережная – 3; ул. Набережная – 155, 84, 85; | 02.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 16, 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 | Автогрейдер - 1 МКСМ-1000 - 1 ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| 5. | Внутриквартальные проезды 1 микрорайон от ул. Ст. Повха 6 до д/с «Сказка» от д/с «Буратино» до СОШ № 8/2 | 30.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
|  | Внутриквартальные проезды 7 микрорайон от ул. Сургутское шоссе до СОШ № 10 от ул. Градостроителей до СОШ № 10 | 30.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
| 6. | Внутриквартальные проезды 13 микрорайон от д/с «Маугли» до СОШ № 8 от ул. Др. Народов до д/с «Почемучка» | 31.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
|  | Внутриквартальные проезды 4 микрорайон от ул. Молодёжная до СОШ № 6 от ул. Прибалтийская до магазина «Корона» | 31.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
|  | Внутриквартальные проезды левобережная часть города от пр. Нефтяников до СОШ № 7/2 от ул. Нефтяников 70 до СОШ № 1 | 31.12.2019 | Автогрейдер – 1 МКСМ-1000 – 1 ТО – 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |

Примечание:

- Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 3 ед., МКСМ-1000 – 5 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

- При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.

- Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.

- Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

1;13-микрорайоны – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков						тел. 2-11-46

3; 4-микрорайоны – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка					тел. 73-368

2; 7-микрорайоны – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная						тел. 5-20-41

1; 2; 3-микрорайоны – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак					тел. 2-69-29

5; 10; 11-микрорайоны – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная				тел. 2-01-89

Левобережная часть города-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов				тел. 4-65-27

11 мик-он; левобережная часть города-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова	тел. 4-6-780

Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»			_________________________			В.Г. Буланый

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора МКУ «УЖКХ г.Когалыма»		       	_________________________			Е.В.Епифанова

Директор 	ООО «Содружество»

ООО «Гармония»					_________________________			С.Б. Былинка

Директор	ООО «Жильё»

ООО «Перспектива»					_________________________			М.В. Нагорная

Директор	ООО «Фаворит»

ООО «Комфорт+»					_________________________			 И.Б. Синчак

Директор	ООО «Аркада»

ООО «Проспект»						_________________________			А.В.Голобурдов

Директор	ООО «Согласие»

ООО «Север»						_________________________			М.В. Нагорная

Директор	ООО «Сфера»

ООО «Прима»						_________________________			В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом»				_________________________			Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму				_________________________			А.Н. Гобузов