I Этап.

Перевод жилого помещения в нежилое

(ответственное подразделение КУМИ)

- заявление о переводе помещения;

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

- согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме.

II этап.

Получение разрешительной документации на строительство входных групп

(ответственное подразделение ОАиГ)

1. Получение градостроительного плана;

2. Получение разрешения на строительство для входных групп с площадью застройки более 50 м2;

-  правоустанавливающие документы;

-  уведомление о переводе жилого помещения в нежилое;

-  градостроительный план земельного участка;

-  проектная документация;

-  решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Согласование эскизного проекта входной группы с площадью застройки не более 50 м2 с отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма для входных групп с площадью застройки более 50 м2.

| - заявление на имя главы г.Когалыма; - правоустанавливающие документы; - градостроительный план земельного участка; - разрешение на строительство; - акт приемки объекта капитального строительства; -документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство; - документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям; - Топосъемка отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. | - заявление на имя главы г.Когалыма; - правоустанавливающие документы; - градостроительный план земельного участка; - акт приемки объекта капитального строительства; -документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство; - документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям; - Топосъемка отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. |
| --- | --- |

III этап.

Приёмка и ввод в эксплуатацию входных групп

(ответственное подразделение ОАиГ, межведомственная комиссия по приёмке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

\/                                                                  \/

| Устройство входных групп с площадью застройки более 50 м2 |  | Устройство входных групп с площадью застройки не более 50 м2 |
| --- | --- | --- |

IV этап.

Регистрация и оформление документов для получения

права собственности на нежилое помещение

(ответственный МФЦ)

1. Подача пакета документов для оформления и получения свидетельства о государственной регистрации права.